AXA손해보험 차세대 시스템 구축을 위한

Pre-Requirement Documentation

- 본 문서는 제안 요청서가 아님

2023. 05. 16

악사손해보험주식회사

- 목           차

사업 개요

- 사업명

- 사업 추진 배경

- 사업 추진 목적

- 사업 추진 범위

- 사업 추진 기간

당사 소개 및 주요 현황

- 일반 현황

- 시스템 현황

제언 요구 사항

- 공통 요구사항

- 업무기능 요구사항

- 시스템 요구사항

- 프로젝트 수행 요구사항

- 프로젝트 관리 요구사항

답변서 목차 및 작성방법

- 답변서 목차

- 답변서 작성방법

답변서 제출

- 답변서 제출

- 문의 사항

※ 별첨 서식

사업 개요

  - 사업명

- AXA 손해보험 차세대 시스템 구축 프로젝트

  - 사업 추진 배경

- AXA 손해보험(이하 “당사”)는 모놀리식(Monolithic) 시스템 구조 및 노후화된 인프라로 인해 컴플라이언스 준수 어려움, 취약한 보안/장애 대응, 운영 비용 증가, Digital Transformation 기회의 제한 등의 문제점에 직면

- 또한, 복잡한 고객대응 프로세스와 UI/UX, 데이터 분산 및 누락 등으로 인해 잠재 고객 이탈, 신규 고객 유치 및 관리 어려움이 상존

- 당사는 “차세대 시스템 구축 프로젝트를 통해” 디지털 혁신을 가속화하여 고객에게 신속한 서비스와 차별화된 고객경험을 제공함으로서 지속 가능한 사업 기반을 마련하고자 함

  - 사업 추진 목적

- 차별화된 고객 경험 서비스를 가능하게 하는 디지털 플랫폼 구축

- 고객 데이터 확보 및 활용 강화를 통한 개인화된 제품과 서비스 제공

- 업무 자동화 및 디지털 신기술 적용을 통한 저부가가치 업무 워크로드 경감 및 효율성 제고

- IT시스템의 유연한 확장 및 효율적 운영을 위한 클라우드 기반 아키텍처로 전환

  - 사업 추진 범위 (Phase I)

- 당사의 차세대시스템 구축은 단계별(Phase I, II, III)로 구분하여 추진

- 이번 사업범위인 “Phase I” 단계에서는 현재 시급한 비즈니스 문제 해결과 규정 준수 대응, 아키텍처 현대화의 기반을 마련하는 과제 수행에 중점

- “Phase II, III” 단계에서는 상품/고객/계약/영업채널/파트너 플랫폼 구축을 통한 유연하고 확장성 높은 시스템 구축을 통해 디지털 전환을 가속화

- “Phase I” 단계에서의 사업범위는 크게 다음 4 영역으로 구분

- 보상 (A&H Claim)

- 보상 시스템 영역은 자동차 보험을 제외한 장기, 일반 보험에 한정

- 금융감독원 규정 준수 및 컴플라이언스 이슈 해소를 위한 Claim 시스템 재정비

- Claim Factory 및 Rule 도입을 통한 청구 자동화 비율 향상

- Image시스템 개선, AI OCR 도입을 통한 생산성 향상 및 수작업 최소화 등

- CM (Cyber Marketing)

- CM채널 UI/UX 표준화

- 모바일 웹을 기준으로 CM채널 통합(PC 및 APP채널은 모바일 웹과 동일 UI/UX, 서비스/콘텐츠 제공)

- 잠재 고객 가입 프로세스 신설 (카카오싱크 도입)

- 웹 접근성 향상 등

- 시스템 개선

- Cloud First 전략 설계

- 성능, 가용성 수준을 높일 수 있는 경량 어플리케이션 구조 설계

- 오픈소스 활용, 최신기술 수용이 가능한 아키텍처 구조 설계

- Multi-AZ를 통한 재해복구환경 구성

- Application Modernization(MSA지향) 아키텍처 구현

- Restful API, stateless 기반의 프로토콜 통합 (API Gateway)

- HTML5, MVC 모형 기반의 UI Platform 도입

- Message Queue를 통한 비동기 트랜잭션 처리 활용 
: Data/OLAP의 실시간성 확보

- Cache를 활용한 Read 성능 최적화

- PostgreSQL기반의 DBMS 확대 
: 솔루션 Repository 중심 우선 적용

- Seamless한 개발환경 및 프로세스 정립

- 소스 통합관리 및 자동화를 고려한 CI/CD 체계 수립
: 신속한 배포 및 어플리케이션 확장

- 로그 통합 및 모니터링 체계 구축

- 테스트 시나리오, 프로젝트 산출물 자동화

- 보안

- Cloud 환경의 기반 보안 아키텍처 구현

- 각종 규제와 법률, 감독기준, Group보안 표준 등 컴플라이언스 기준 충족

- On-Premise연계, DMZ구성 등 Hybrid Cloud 구성을 위한 네트워크 분할과 관리

- 현행 보안 미비점 보완 및 강화

- 데이터 필드 암호화 강화 (KMS 연동), 마스킹, 데이터 변조 등의 기밀성 유지를 위한 환경 구성 및 표준화

- SAML/OIDC기반의 SSO 도입 및 통합

- RBAC/IAM 솔루션 기반의 권한관리 체계 수립 및 Sever side 권한관리 강화

- DevOps 환경 구성

- 개발 시 정적 분석을 통한 취약성 점검, 클라우드 설정 시 보안규칙 확인 등 개발 및 운영 전반에 걸친 보안 적용

- CI/CD 파이프라인에 Rule로 적용하여 자동 점검 및 통제, 모니터링 수행

- 자동화된 보안 운영 체계 구현

- 정기 보안감사 및 근거 기록확보 등 반복되는 운영업무 자동화

- Cloud와 On-Premise환경을 통합 관리할 수 있는 통합보안관제 구축

- 적정 인원으로 정보보호 프로세스를 운영할 수 있도록 로그/이벤트 통합, 자동 위협분석 및 가시화 구현

  - 사업 추진 기간

- 착수 시점: 2023년 9월 예정

- 우선협상, 계약검토 등의 계약 절차 소요 기간에 따라 변동될 수 있음

- 추진 기간

- 18개월 (안정화 기간 1.5 ~ 2개월 포함) 이내로 우선협상자 선정 후 확정 예정

- 완벽한 품질이 확보되는 상태에서 이행을 위한 최적의 테스트 및 이행 기간 제시 필요

- 사업 범위 별 규모, 난이도, 연관성 등을 고려하여 각 영역(시스템) 별 오픈 시점 제시 필요 (선오픈, 순차오픈 등)

당사 소개 및 주요 현황

  - 일반 현황

- 회사 개요

- 회사명 : 악사손해보험㈜

- 대표자 성명 : 기욤미라보

- 소재지 : 서울시 용산구 한강대로 71길 4, HJ중공업빌딩 11층

- 조직 및 채널현황 (2023년 4월 5일 기준)

- 임직원 수 : 약 1,751명 (전속 TM상담원 989명 포함)

- 상담원 수 : 약 854명

- 조직 : 8개본부, 60개 하위조직 (부서 및 팀 단위 편제 기준)

- 보유계약 및 판매상품 현황 (일반/장기, 정상/부활 기준)

- 계약건수 : 758,557건

- 고객 : 591,290명

- 상품군 : 자동차보험, 운전자보험, 화재/종합보험, 상해/건강보험

- 장기보험 (판매중인 상품 기준)

      - 상품수 : 16개 (상품코드 기준)

      - 주담보 : 19개 (담보코드 기준)

      - 특약담보 : 516개 (담보코드 기준)

- 일반보험 (판매중인 상품 기준)

      - 상품수 : 16개 (상품코드 기준)

      - 담보 : 273개 (담보코드 기준)

※ 당사 홈페이지 (www.axa.co.kr) 상품 공시실을 통해 현재 판매 중 또는 판매 중지 상품 목록 확인 가능

  - 시스템 현황

- 전사 시스템 구성도

- 주센터 : 서울시 강남구 언주로 616 LG유플러스 KIDC논현센터

- DR센터 : 경기도 성남시 분당구 용구대로 2775길 85 세종 IDC

- 어플리케이션 구성도

- 전체 9개 도메인에서 112개 어플리케이션 운영

- 하드웨어 구성

- 본 사업의 구축범위에 해당되는 하드웨어 현황은 다음과 같음

- A&H Claim (일반/장기 보상)

| 구분 | Host Name | 용도 | Server Type | Vendor | OS | CPU | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 보상 | intwas01~08 | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 12 | 35 |
|  | prodexa01~02 | PROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 22 | 251 |
|  | devwas | DEV | Server | HP | Linux | 12 | 128 |
|  | testwas | TEST | Server | HP | Linux | 8 | 64 |
|  | prodint | PREPROD | ovirt-dev | - | Linux | 4 | 8 |
|  | App21~23 | DR | ovirt-dr | - | Linux | 2 | 16 |
|  | drexa01 | DR | RDBMS | ORACLE | Linux | 12 | 251 |
|  | drexa01 | PREPROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 12 | 251 |
|  | devexa01 | TEST | RDBMS | ORACLE | Linux | 8 | 251 |
|  | devexa01 | DEV | RDBMS | ORACLE | Linux | 8 | 251 |
| 장기 보상 | nfs-pv | PROD | Nutanix-PROD | DELL | Linux | 12 | 64 |
|  | router01~2 | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 4 | 16 |
|  | master01~03 | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 8 | 21 |
|  | infra01~03 | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 4 | 16 |
|  | registry | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 2 | 4 |
|  | bastion | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 2 | 16 |
|  | logserver | PROD | Nutani-PROD | - | Linux | 6 | 16 |
|  | infraforb | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 12 | 35 |
|  | lisa-batch | PROD | Nutanix-TEST | - | Linux | 6 | 20 |
|  | dns01~02 | TEST | Nutanix-TEST | - | Linux | 2 | 16 |
|  | infra01~03 | TEST | Nutanix-TEST | - | Linux | 4 | 16 |
|  | master01~03 | TEST | Nutanix-TEST | - | Linux | 8 | 21 |
|  | Registry | TEST | Nutanix-TEST | - | Linux | 2 | 4 |
|  | router01~02 | TEST | Nutanix-TEST | - | Linux | 4 | 16 |
| SSO | worker01~04 | PROD | Nutanix-PROD | - | Linux | 8 | 16 |
|  | Tworker01~04 | T/PREP | Nutanix-TEST | - | Linux | 10 | 36 |
|  | advltdev | T/PREP | Server | - | Linux | 12 | 64 |
| Image | conexa01~02 | PROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 16 | 251 |
|  | dev-dv2 | PREPROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 4 | 62 |
|  | dev-dv2 | TEST | RDBMS | ORACLE | Linux | 4 | 62 |
|  | dev-dv2 | DEV | RDBMS | ORACLE | Linux | 4 | 62 |
| OCR | imgocr | PROD | Server | HP | Win | 8 | 34 |
|  | imagegw01~2 | PROD | Server | HP | Win | 8 | 64 |
|  | ocrdev | DEV | Server | HP | Win | 4 | 16 |

- CM (Homepage, Mobile)

| 구분 | Host Name | 용도 | Server Type | Vendor | OS | CPU | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMS | scmsvr | PROD | Server | DELL | Win | 8 | 32 |
|  | conexa01~02 | PROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 16 | 251 |
| H/M | web21~22 | PROD | Server | FUJITSU | Unix | 8 | 32 |
|  | Apext21~22 | PROD | Server | HP | Linux | 8 | 64 |
|  | wmdweb | DEV | Server | HP | Linux | 8 | 64 |
|  | wmdwas | DEV | Server | HP | Linux | 8 | 64 |
|  | wmtweb | TEST | Server | HP | Linux | 4 | 32 |
|  | wmtwas | TEST | Server | HP | Linux | 6 | 64 |
|  | prodexa01~2 | PROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 22 | 251 |
|  | prodwas | PREPROD | Server | HP | Linux | 4 | 64 |
|  | prodweb | PREPROD | Server | HP | Linux | 4 | 64 |
|  | appext14 | DR | Server | IBM | Linux | 4 | 16 |
|  | web11 | DR | Server | HP | Linux | 4 | 32 |
|  | drexa01 | DR | RDBMS | ORACLE | Linux | 12 | 251 |
|  | drexa01 | PREPROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 12 | 251 |
|  | devexa01 | TEST | RDBMS | ORACLE | Linux | 8 | 251 |
|  | devexa01 | DEV | RDBMS | ORACLE | Linux | 8 | 251 |

- 기타

| 구분 | Host Name | 용도 | Server Type | Vendor | OS | CPU | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD/ldap | ad01~02 | PROD | Server | HP | Win | 12 | 128 |
| AD/ldap | ad03~04 | PROD | Server | HP | Win | 8 | 64 |
| APM | apm-svr | PROD | Server | HP | Linux | 8 | 16 |
| Gitlab | bastion | PROD/DEV | Nutanix-PROD |  | Linux | 2 | 16 |
| Jenkins | qaitup | PROD | Server | DELL | Linux | 12 | 64 |
| SMS | zabbix | PROD | Server | HP | Linux | 10 | 64 |
| SMS | zabbixdb | PROD | Server | HP | Linux | 10 | 128 |
| SSO | Prodexa01~2 | PROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 22 | 251 |
| SSO | drexa01 | PREPROD | RDBMS | ORACLE | Linux | 12 | 251 |
| SSO | devexa01 | TEST | RDBMS | ORACLE | Linux | 8 | 251 |
| SSO | devexa01 | DEV | RDBMS | ORACLE | Linux | 8 | 251 |

- 소프트웨어 구성

- 본 사업의 구축범위에 해당되는 소프트웨어 구성은 다음과 같음

- A&H Claim (보상)

| 구분 | Host Name | 용도 | OS | S/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반 | Intwas 01~08 | PROD | CentOS 7.4 64bit | webtob 4.1, jeus 6.0.0.6, PrivacyDB 2.0.4.1, Proframe 3.0, Symantec Endpoint Protection, zabbix 4.0.5, solidstep v2.41, intermax 5.1, netbackup 9.1 |
| 일반 | Prodexa 01~02 | PROD | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c, Maxgauge5.3, OGG 19.1, SQLCanvas Trans 4.0, SQLCanvas DI 1.0 , GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 , SQLCanvas CLM 2.1 |
| 일반 | Devwas/ testwas | DEV/ TEST | CentOS 6.9 64bit | webtob 4.1, jeus 6.0.0.6, PrivacyDB 2.0.4.1, Proframe 3.0, Symantec Endpoint Protection ,zabbix 4.0.5, solidstep v2.41 |
| 일반 | prodint | PREPROD | CentOS 6.7 64bit | webtob 4.1, jeus 6.0.0.6, PrivacyDB 2.0.4.1 Proframe 3.0, Symantec Endpoint Protection zabbix 4.0.5, solidstep v2.41, netbackup 9.1 |
| 일반 | App21~23 | DR | CentOS 6.7 64bit | webtob 4.1, jeus 6.0.0.6, PrivacyDB 2.0.4.1 Proframe 3.0, Symantec Endpoint Protection zabbix 4.0.5, solidstep v2.41, netbackup 9.1 |
| 일반 | drexa01 | DR | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c Maxgauge5.3, OGG 19.1, SQLCanvas Trans 4.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| 일반 | drexa01 | PREPROD | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c OGG 19.1 , SQLCanvas Trans 4.0, SQLCanvas DI 1.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| 일반 | devexa01 | TEST/ DEV | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Maxgauge5.3 SQLCanvas Trans 4.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| 장기 | Router Master Infra | PROD | Red Hat Enterprise 7.8 64bit | OpenShift 4.6 |
| 장기 | registry | PROD | Red Hat Enterprise 7.8 64bit | OpenShift 4.6 |
| 장기 | bastion | PROD | Red Hat Enterprise 7.8 64bit | OpenShift 4.6, gitlab 13.6.1 |
| 장기 | nfs-pv | PROD | RHEL 7.9 64bit | Docker registry Storage |
| 장기 | logserver | PROD | CentOS 7.8 64bit | NFS |
| 장기 | infraforb | PROD | CentOS 7.4 64bit | OpenShift 4.6, JEUS 8, webtob 5.0, ProObject 7, PrivacyDB 2.0.4.1, Symantec Endpoint Protectio, zabbix 4.0.5, solidstep v2.41 |
| 장기 | lisa-batch | PROD | CentOS 7.8 64bit | JEUS 8, webtob 5.0 , ProObject 7, PrivacyDB 2.0.4.1, Symantec Endpoint Protection, zabbix 4.0.5, solidstep v2.41, netbackup 9.1 |
| 장기 | TEST, dns., Infra, master registry router | TEST/ PREPROD | RHCOS 4.6 | OpenShift 4.6 |
| 장기 | prodexa01 | PROD | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c Maxgauge5.3, OGG 19.1, SQLCanvas Trans 4.0, SQLCanvas DI 1.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36, SQLCanvas CLM 2.1 |
| 장기 | prodexa02 | PROD | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c Maxgauge5.3, SQLCanvas Trans 4.0 SQLCanvas DI 1.0, GateoneACCU V3.04_r71 Petra 4.1.0.5.36, SQLCanvas CLM 2.1 |
| 장기 | drexa01 | DR | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c Maxgauge5.3, OGG 19.1, SQLCanvas Trans 4.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| 장기 | drexa01 | PREPROD | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Maxgauge5.3 SQLCanvas Trans 4.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| 장기 | devexa01 | TEST/DEV | Oracle Linux 7.9 | Oracle 19C, netbackup 9.1, Maxgauge5.3, SQLCanvas Trans 4.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| 장기 | worker | PROD/ TEST/ PREPROD | RHCOS 4.6 | OpenShift 4.6, JEUS 8, webtob 5.0, Rathon-SSO 4.2 Infinicache 4.0, ProObject 7, PrivacyDB 2.0.4.1 |
| 장기 | advltdev | DEV | CentOS 7.8 64bit | JEUS 8, webtob 5.0, ProObject 7, PrivacyDB 2.0.4.1, zabbix 4.0.5 |
| Image | Image Dev 등 | PROD/ PREPRO/ TEST/ DEV | RHEL 7.4 64bit Oracle Linux 7.9 CentOS 7.8 WIN, RHEL Red Hat Win | OpenText 16.2.1, Tomcat 8.5, Vormetric 6.2 zabbix 4.0.5, Symantec Endpoint Protection, solidstep v2.41, netbackup 9.1, Oracle EM 13c, OGG 19.1, GateoneACCU V3.04_r71 Petra 4.1.0.5.36 |
| OCR | Imgocr ocrdev | PROD/ DEV | Win | OCR Solution, Symantec Endpoint Protection , zabbix 4.0.5, solidstep v2.41 TA-PRS v2.1 |

- CM (Homepage, Mobile)

| 구분 | Server Type | 용도 | S/W |
| --- | --- | --- | --- |
| CMS | Server | PROD | I-On 2.0, Symantec Endpoint Protection 14 zabbix 4.0.5, solidstep v2.41, TA-PRS v2.1 |
| CMS | RDBMS | PROD | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c, OGG 19.1, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 |
| H/M | Server | PROD/ DEB/ TEST | webtob 4.1, Vormetric 6.2, zabbix 4.0.5 , Symantec Endpoint Protection 14, solidstep v2.41, netbackup 9.1, jeus 6.0.0.6, PrivacyDB 2.0.4.1, Vormetric 6.2 |
| H/M | RDBMS | PROD/ DEB/ TEST | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c, Maxgauge5.3, OGG 19.1, SQLCanvas Trans 4.0, SQLCanvas DI 1.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 , SQLCanvas CLM 2.1, OGG 19.1, Maxgauge5.3 |

- 기타

| 구분 | Server Type | OS | S/W |
| --- | --- | --- | --- |
| AD/ LDAP | Server | Win | MS Active Directory 6.1.760, Symantec Endpoint Protection 14, zabbix 4.0.5, solidstep v2.41, TA-PRS v2.1, netbackup 9.1 |
| APM | Server | CentOS | intermax 5.3, zabbix 4.0.5 , Symantec Endpoint Protection 14 |
| Gitlab | Nutanix-PROD | Red Hat | OpenShift 4.6, gitlab 13.6.1 Symantec Endpoint Protection 14 |
| Jenkins | Server | CentOS | Jenkins 2.204.2, zabbix 4.0.5 Symantec Endpoint Protection 14 |
| SMS | Server | CentOS | CentOS 7.4 64bit, zabbix 4.0.5 postgresql 11 |
| SSO | RDBMS | Oracle Linux | Oracle 19C, netbackup 9.1, Oracle EM 13c, Maxgauge5.3, OGG 19.1, SQLCanvas Trans 4.0, SQLCanvas DI 1.0, GateoneACCU V3.04_r71, Petra 4.1.0.5.36 , SQLCanvas CLM 2.1 |

- Program / Framework 현황

| 영역 | 도메인 | HTML |  |  | JSP | Nexacro | 서버 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | html | css | jscript |  |  | Framework | Class |  |
| 일반 | 계약 | 169 | - | 239 | 432 | - | Struts v.2.0 | 1,733 | 대응개발 |
|  | 보상 | 26 | - | 27 | 236 | - | Struts v2.0 | 295 | Scop-In |
| 자동차 | 계약 | 233 | 1 | 244 | 568 | - | Struts v2.0 | 6,064 | 대응개발 |
|  | 보상 | 46 | 12 | 86 | 1,187 | - | Pro-frame | 34,122 | 대응개발 |
| 장기 | TM | - | 28 | - | 14 | 91 | Spring | 56 | N/A |
|  | 계약 | - | - | 12 | 487 | - | Pro-Object | 14,777 | 대응개발 |
|  | 보상 | - | - | 1 | 126 | - | Pro-Object | 2,194 | Scope-In |
| H/M | 계약(M) | 232 | - | 233 | - | - | Struts v2.0 | 7 | Scope-In |
|  | 계약(H) |  |  | 13 | 277 | - | Struts v2.0 | 80 | Scope-In |
|  | H/M | 200 | 221 | 200 | 200 | - | Struts v2.0 | 200 | Scope-In |
| TM | Call TM | 143 | 1 | 115 | 786 | - | Pro-frame | 6,197 | 대응개발 |
| VOC | VOC | - | - | - | 1 | - | Struts v2.0 | 1,400 | N/A |
| 고객 | 고객 |  |  |  | 100 |  | Struts v2.0 | 153 | 대응개발 |
| 공통 | P&R |  |  |  | 385 |  | Struts v2.0 | 872 | 대응개발 |
| 계 |  | 1,049 | 262 | 1,172 | 4,424 | 91 |  | 61,183 |  |

- 네트워크 구성도

- 필요 시 당사 방문하여 열람 가능

- 테이블 현황

| 구분 | Owner | 테이블 수 | DB Size (GB, 실사용량) |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반보상 | APCOM.LPACL% | 99 | 26 |
| 장기보상 | LTCLAIM | 97 | 5 |
| Image | OTCS | 249 | 1412 |
| 웹/모바일 | APCOM.LWBP% | 161 | 570 |
| CMS | ICS6 | 102 | 4.7 |
| SSO | SIGNON | 33 | 130 |

- SSO 연동 시스템 현황

| 연동 방식 |  | 연계 시스템 |
| --- | --- | --- |
| 표준 RTSSO 로그인 | Agent 방식 | 콜센터, ATM, 출수납, HR, 자동차/일반보험 |
| RTSSO Token 전달 로그인 | Token 전달방식 (IE모드) | 재무, 일반관리 |
| PO 시스템 로그인 | Agent 방식 (PreObject) | 장기보험 (LISA) |
| IIS(.net) 로그인 | Agent 방식 | WE+ |
| C/S 로그인 | DLL 연동 | 메신저 |
| Portal 로그인 | SSO 자체 | Portal 로그인 페이지 |

- Image 시스템 연계 현황

| Image Interface 방식 | 시스템명 | H/W(EA) | 환경 |
| --- | --- | --- | --- |
| Image Ldap 연동 | Motor Claim (Partner Extranet 서비스) | 2 | PROD |
|  | Motor Claim (Partner Extranet 서비스) | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
|  | Motor Contract | 9 | PROD |
|  | Motor Claim |  |  |
|  | GI Contract |  |  |
|  | GI Claim |  |  |
|  | Accounting |  |  |
|  | Motor Contract | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
|  | Motor Claim |  |  |
|  | GI Contract |  |  |
| Image Ldap 연동 | GI Claim |  |  |
|  | Accounting |  |  |
|  | AXA GO | 4 | PROD |
|  | AXA Pro | 4 | PROD |
|  | LI Contract | 6 | PROD |
|  | LI Claim |  |  |
|  | LI Contract | 5 | DEV/TEST/PREPROD |
|  | LI Claim |  |  |
|  | Homepage/Mobile | 2 | PROD |
|  | Homepage/Mobile | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
| 단순 Interface | Reporting (RD) | 2 | PROD |
|  | Reporting (RD) | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
| Image Ldap 연동 | OCR | 3 | PROD |
|  | OCR | 1 | DEV/TEST/PREPROD |

- 이미지시스템 파일 등록 수 (‘02년 기준)

| 업무명 | 고객 | 일반계약 | 일반보상 | 자동차계약 | 자동차보상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #MO 등록 | 1,412 | 24 | - | 9,915 | - |
| AOS 등록 (서버, 로컬) | - | - | - | - | 685,667 |
| Autatex 유입 이미지 | - | - | 4,880 | - | 12,913 |
| AXA Pro App 전송 | - | - | 50 | - | 82,575 |
| extranet을 전송 | - | - | - | 53 | - |
| intra App 전송 | - | 3,821 | - | 32 | - |
| RD Report | - | - | - | - | 1,847 |
| SK의 현장출동 전문 | - | - | - | 6,618 | 22,170 |
| socar 제휴 | - | - | - | - | 127 |
| Web 등록 | 14 | - | 52 | 10,838 | 16 |
| 고객용 App 등록 | 528 | 294 | 6,445 | 120,294 | 2,902 |
| 기타 - 미상 | - | 1 | 1 | 2,901 | 16 |
| 보상 AXA Go 앱 등록 | - | - | - | - | 159,295 |
| 이미지 송신 url 등록 | 511 | 108 | - | 193,822 | - |
| 복합기스캐너 수동 등록 | - | - | - | - | 187 |
| 복합기스캐너 자동 등록 | - | - | - | - | 2,883 |
| 팩스 연계 수동 등록 | 1 | 22 | 1,599 | 415 | 44,401 |
| 팩스 연계 자동 등록 | - | - | - | - | 13,542 |
| 이미지시스템 팝업 등록 | 63 | 72 | 2,405 | 45,813 | 57,526 |
| 카카오톡 등록 | - | - | 126 | 57,585 | - |
| 총합계 | 2,530 | 4,340 | 15,558 | 448,283 | 1,086,066 |

| 업무명 | 장기계약 | 장기보상 | 기타업무* | 총합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #MO 등록 | 29 | - | - | 11,380 |
| AOS 등록 (서버, 로컬) | - | - | - | 685,667 |
| Autatex 유입 이미지 | - | 14,719 | - | 32,511 |
| AXA Pro App 전송 | - | 134 | 1 | 82,760 |
| extranet을 전송 | 0 | - | - | 53 |
| intra App 전송 | 5,869 | - | - | 9,721 |
| RD Report | - | - | - | 1,847 |
| SK의 현장출동 전문 | - | - | - | 28,788 |
| socar 제휴 | - | - | - | 127 |
| Web 등록 | 40 | 116 | - | 11,076 |
| 고객용 App 등록 | 4,268 | 17,900 | - | 152,630 |
| 기타 – 미상 | - | - | - | 2,918 |
| 보상 AXA Go 앱 등록 | - | - | - | 159,295 |
| 이미지 송신 url 등록 | 135 | - | - | 194,576 |
| 복합기스캐너 수동 등록 | - | - | 15 | 202 |
| 복합기스캐너 자동 등록 | - | - | 419 | 3,302 |
| 팩스 연계 수동 등록 | 9 | 4,660 | 130 | 51,237 |
| 팩스 연계 자동 등록 | - | - | - | 13,542 |
| 이미지시스템 팝업 등록 | 258 | 6,571 | 1,611 | 114,319 |
| 카카오톡 등록 | 12 | 309 | - | 58,032 |
| 총합계 | 10,621 | 44,409 | 2,177 | 1,613,983 |

*기타업무 : 추심/압류, 판례, 협력업체, 회계총무(전표관리)

- SSO 연동 시스템 현황

| SSO Interface 방식 | 시스템명 | H/W(EA) | 환경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단순 로그인 연동 | Motor Sales, GI Sales, Motor Claim (Partner Extranet 서비스) | 2 | PROD |
|  | Motor Sales, GI Sales, Motor Claim (Partner Extranet 서비스) | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
| 표준 RTSSO 로그인 (Session + Agent) | ATM | 3 | PROD |
|  | ATM | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
|  | TM, Motor Contract, Motor Claim, GI Contract, GI Claim, Customer, P&R, HR, SIC | 9 | PROD |
|  | TM, Motor Contract, Motor Claim, GI Contract, GI Claim, Customer, P&R, HR, SIC | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
| RTSSO Token 전달 로그인 (Session + Agent) - IE11 mode | Accounting, System Management | 2 | PROD |
|  | Accounting, System Management | 3 | DEV/TEST/PREPROD |
| 단순 로그인 연동 | AXA GO | 4 | PROD |
|  | AXA Pro | 4 | PROD |
| 표준 RTSSO 로그인 (Cookie + Session + Agent) | LI Contract | 6 | PROD |
|  | LI Claim |  |  |
|  | LI Contract | 5 | DEV/TEST/PREPROD |
|  | LI Claim |  |  |
| 단순 로그인 연동 | ITPM | 1 | PROD |
|  | ITPM | 1 | DEV/TEST/PREPROD |
| C/S 로그인 (Tray) | Messenger | 2 | PROD |
|  | Messenger | 1 | DEV/TEST/PREPROD |
| IIS(.net) 로그인 (Session + Agent) | Groupware | 2 | PROD |
|  | Groupware | 1 | DEV/TEST/PREPROD |

- 제언 요구 사항

  - 공통 요구사항

- 차세대 시스템 구축 방식

- Pre-Requirement Documentation에 포함된 본 프로젝트의 특성, 당사의 현황, 주사업자의 개발방법론 등을 모두 고려하여 최적의 시스템 구축 방안을 제언

      - 인하우스(In-House), 패키지(Package), 참조모델(Reference Model) 등

- 인하우스 적용방식은 당사 내부의 시스템 요구사항에 기반하여 프로세스 및 데이터를 반영하여 맞춤형 시스템을 직접 구축하는 방식

- 패키지 적용방안은 선행 구축 시스템의 Best Practice를 당사에 이식한 후 비즈니스 요구사항에 따라 일정 부분 변경

- 참조모델은 선행 구축 시스템의 Best Practice를 참고하여 당사의 비즈니스 아키텍처 요구사항 등을 분석 후 재설계하여 새롭게 개발하는 방식

- 제언된 모델에 대한 선택기준, 요구사항 정의, 아키텍처 설계, 시스템 구현 방안에 대해 제시

- 프로젝트 수행 시 투입되는 당사의 인력 및 시간 여력 등을 감안하여 주사업자의 BA(Business Analysis) 인력 투입 계획 및 활용 방안을 제시

      - 인하우스 및 참조모델로 제언할 경우 요구사항 분석, 검증, 테스트 계획 및 실행 등의 역할을 수행

        - 일반보상, 장기보상, CM 영역별 각 1명

      - 패키지 모델로 제언할 경우 패키지 기능을 분석하고 필요 기능 우선순위 선정을 위한 피켓분석 방안을 포함

        - 요구사항/기능/서비스와의 차이(Gap) 분석 시 당사 Biz/IT 담당자의 역할 및 Gap 해소방안을 제시

- 주사업자는 당사에 적용하는 구축 모델과 관련한 모든 이해당사자의 라이선스 사용권, 재판매에 대해 제약사항이 없음을 공문으로 제출

- 제언 방법

- 주사업자는 본 사업 시스템 구축 대상 업무를 일괄하여 제언해야 하며 구축에 관한 모든 책임을 부담하여야 함

- 컨소시엄으로 추진할 경우 모든 권리 및 책임을 지는 대표 주사업자를 지정해야 하며, 당사가 제언 내용을 검토하여 당사가 임의로 교체를 요구하거나 특정 분야에 대하여 타 업체(제언 경쟁업체에 속한 업체)와의 컨소시엄을 재구성 할 수 있음

- 제언 제품이 요구 성능에 부합하지 않거나 당사 시스템 환경과 불일치로 인한 문제 발생 시 동급 이상의 타 제품으로 즉시 무상 교체해야 함

- 주요 기능과 사양 및 수량이 특정 제품에 종속되어 납품이 어려울 경우 대체 방안을 제시해야 함

- 제언 제품은 기술지원, 유지보수 방안들을 제시해야 하고, 이로 인한 장애 발생 시 관련 책임은 모두 주사업자에 있음

- 제언하는 모든 하드웨어는 [서식 14] 도입 하드웨어 총괄표, 소프트웨어는 [서식 15] 도입 소프트웨어 총괄표를 활용하여 제출

- 제언할 장비 및 소프트웨어는 검증된 안정성과 기술력이 검증된 공급업체의 정식 제품이고 제언 수량에 적합한 정식 라이선스를 제공하여야 하며 이를 증명할 수 있는 공급자 증명원 또는 제조자 증명원을 제출해야 함

- 본 과업을 수행함에 있어 도입장비, 소프트웨어를 포함한 모든 관련 사항에 대해 특허권, 지적재산권 등과 같은 분쟁이 발생할 경우 주사업자는 관련된 모든 책임을 지고 이에 대해 적절한 조치를 취해야 함

- 계약일로부터 1년 이내에 EOL(단종)이 예상되는 솔루션(H/W 포함) 납품은 불가하며, 검수 후 3년 내에 납품한 솔루션 유지보수가 불가할 경우 (제조사/공급사 파산, EOS 등) 주사업자가 책임을 지고 이에 대한 조치를 취해야 함(주사업자 유지보수 확약서 제출). 단, H/W의 경우 최소 5년간 부품 공급 및 기술지원이 가능해야 함을 보증해야 함

- 제언 제품은 신뢰성 있는 설치와 유지보수를 위해 국내에 유지보수를 위한 자체 조직이 있는 제품으로 제언해야 함

- 제언 솔루션에 대한 금융권 납품 실적이 있는 경우 제출해야 함

- 요구사항이 Pre-Requirement Documentation에 명기되어 있지 않더라도 당 사업을 수행함에 있어 필수적인 항목 (H/W, S/W, 라이선스, 시스템 연계, 케이블 공사 등)은 주사업자가 반드시 제언해야 하며 누락 시 주사업자가 무상 지원해야 함

- 각 항목별 신규 설치, 교체 설치, 재배치 등에 따른 마이그레이션 및 당 사업에 필요한 모든 소요비용을 기재하고 구분이 없을 시에는 무상으로 간주 함

- 주사업자의 제언내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 주사업자에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못하는 경우에는 평가대상에서 제외할 수 있음

- 답변서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부해야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외되며, 계약 후에도 계약무효화 할 수 있음

  - 업무 기능 요구사항

A&H Claim (장기/일반 보상)

- 구축 방향

- 시스템 재구축 통한 업무수행상의 Pain-Points와 컴플라이언스 이슈 해결

- Claim Factory 통한 자동 청구/추산/지급율 향상, 처리 시간 단축

- 누락 정보 자동 수집 및 입력을 통해 프로세스 무결성, 유효성 향상

- AI OCR 도입을 통한 생산성 향상 및 수작업 최소화

- 고도화된 청구 시스템 구현 통한 지급 정확성 보장, 과지급 방지

- 요구사항 목록

| Lv. 1 | Lv. 2 | 요구사항명 | 업무 기능 요건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접수 | 사고상담 | 사고상담 등록 및 확인 기능 개발 | 상담접수 기능 구현 피보험자/사고일시 확인, 상담 내용 등록, 추가 상담 등록, 사고접수 대상확인, 청구서류안내 등 |
| 접수 | 사고접수 | 사고 다증권 통합 접수 구현 | 사고 원인 등 입력항목 추가 접수/정보입력/추산/손해사정/결재 프로세스 통합 기존 데이터 마이그레이션 포함 |
| 접수 | 사고접수 | 접수 미결처리 프로세스 구현 | 사고접수 미결관리 화면 신설 접수 저장 외 접수완료 기능 신설 접수 완료건에 대해서만 심사배당 진행 접수 미결건을 관리하는 화면 신설 (물보험제외) 진행상태 코드 세분화 (진배당, 가배당) |
| 접수 | 사고접수 | 추가 접수 프로세스 구현 | 기존접수와 추가접수 연계 및 확인 가능한 프로세스 개발 現 추가청구접수에 보완개발 필요 모바일, 홈페이지 추가 청구 접수 프로세스 개발 |
| 접수 | 사고접수 | 지급이력 확인 기능 개발 | 지급이력 요약 및 상세 지급내역 확인 기능 개발 (입퇴원일자 등) |
| 접수 | 사고접수 | 고객안내 관련 발송 기능 통합 | 청구서류 서식 및 청구서류목록 발송 기능 통합 DM, Fax, E-Mail 등 |
| 접수 | 사고접수 | 민원이력 VOC 연계 | 민원이력에 대해 VOC와 연계하여 확인할 수 있도록 구현 |
| 접수 | 사고접수 | 사고접수 정보 필수입력 기능 구현 | 인보험 한정, 사고접수시 의료비, 일당 등 정보를 필수로 입력하도록 제어 접수/정보입력 완료시 담당자 배정, 접수 미완료시 심사배당제외 |
| 접수 | 사고접수 | 사고사항조회 및 가상계좌 등록기능 구현 | 추가여부 판단 및 지급이력을 간략 확인하기 위한 화면 A&H가상계좌등록 기능 |
| 접수 | 사고접수 | A&H고객 자동차사고명세 기능구현 | 보상 합의 단계부터 자동차, 일반/장기 사고 연계 서비스 구현 |
| 접수 | 사고접수 | 모바일 사고접수 특화셀프 보상 서비스 | 차세대 프로젝트를 통해 확장되는 자동심사를 보완하는 셀프심사 사용성을 고려한 UI/UX 도입 보험금찾아주기(기존 자보연계) 고객서비스 제공 AI OCR 연계 자동지급 |
| 정보 입력 | 정보입력 | 정보입력 범위 확대 | 접수화면, 정보입력화면 입력 항목 추가 정의 담당자 배당 시점 변경 (접수/정보입력 완료 시) 프로세스 별 필수 입력값, 제어조건 정의 |
| 정보 입력 | 정보입력 | 정보입력 화면 추가 개발 | 사고유형에 따라 항목별 정보입력 화면 신규 구현 공통/의료비/특정진단/수술/장해/비용 등 정보입력항목과 속성값(손사상품, 담보팩토리) 연계 별도 구축 Claim Factory Rule과 연동 |
| 정보 입력 | 정보입력 | 정보입력 미결관리 화면 개발 | 정보입력 미결에 대한 진행사항 확인 화면 신설 |
| 정보 입력 | 정보입력 | 정보입력 편의성 제공 | 사고 유형에 따라 불필요한 입력 정보 제거 담보별 피해형태에 따라 보상입력 정보 연계하여 자동으로 표출 |
| 배당 | 배당 | 클레임 배당룰 구현 | 접수 내용, 정보입력 내용 기반 난이도 룰 구축 특정 유형 내 암진단 청구건 특정 담당자 배당 등 자동 추산 가능, 기지급 이력과 연동하여 판단, 시점, KCD 진단 정보 등 정합성 담보 |
| 배당 | 배당 | 사고배당 관리기능 개발 | 추가 청구 사고 포함 단일 조회 화면 구현 |
| 배당 | 배당 | 자동심사 배당관리 기능 개발 | 자동 심사배당 요건 변경화면 개발 보상담당자 전체 배당 / 전담자 배당 / 협력업체 자동 배당 기능 자동심사건에 대한 담당자 일괄배당 |
| 배당 | 배당 | 배당 기준변경 관리 기능 구현 | 배당 기준변경 필요여부 판단 기능 시뮬레이션 기능 부서별, 유형별 배당 통계 예측치 제시 주요 KPI와 연계 분석 기능 반영 후 결과치와 비교 분석 기능 |
| 조사 | SIU | SIU 사고조사 일반/장기 통합 의뢰 구현 | SIU 사고조사 일반/장기 통합 의뢰 구현 의뢰, 결과, 명세화면 통합 기존 데이터 마이그레이션 |
| 조사 | 계약조사 | 통합 계약조사 기능 개발 | 계약 및 담보확인, 계약 확인 요청, 1차 면부책 검토, 중복보험 확인, 추정 손해액 산정 |
| 조사 | 면책관리 | 면책입력 기능개선 | 레이아웃, 입력방법, 구분자 변경 접수정보와 면책정보 연계, 면책조건 기준체계 정립 사고정보 접수에서 집적된 DB 연동 면책 입력 화면 개선사항에 따라 반영, 화면 레이아웃 변경 |
| 조사 | 사고조사 | 정보입수 기능 개발 | 거래처 전문, API를 통한 사고접수 및 조사정보 입수 기능 |
| 조사 | 사고조사 | 손해절감 평가 기능 | 조사 후 부분지급하고 종결된 건 실적 및 평가 입력 화면 개발 실적 및 평가 입력에 대한 명세조회 화면 개발 사고조사 의뢰 및 업체 평가 기능 개발 |
| 조사 | 사고조사 | 의료심사 화면 통합 관리 | 직무 권한 위임에 따른 의뢰 승인 및 결재 업무 연계 필요 보상직원 기준 통합 관리 보상관련 업무의뢰 내역 통합 조회 의료심사/ 의료자문/ 신체감정 등 메디컬 업무 유형에 따라 조회 |
| 조사 | 사고조사 | 의료지식 관리 기능 구현 | 보상담당자, 의료담당자, 치료비 심사자의 발생한 데이터 관리 기능 구현 지식등록, 활용, 품질관리, 토론, 통합검색기능 구현 |
| 조사 | 사고조사 | 지능형 의료정보 제공 | 진단명/상해급수 기준 보상업무에 필요한 의료 정보를 지능형으로 제공 진단명, 상해급수 입력 시 표준치료모델, 치료전문 병원, 평균 치료비 기본 정보 제공 치료 관련 변경 발생 시 적절 의료정보 자동 제공 쟁점사항에 따라 적절한 보상정보 자동 제공 장해 요구 시 예상장해 평균인정율, 최저 인정장해율, 최고인정장해율 |
| 조사 | 사고조사 | 의료자문 및 메디컬 심사자 관리 기능 개발 | 제3의료기관 의료자문 요구되는 사안에 대한 의료자문 상세내역 관리 화면 개발 자문의 Pool관리 등록 및 현황관리 기능 메디컬심사자 관리 의료자문(비용) 정산처리 및 미지급 내역 관리 기능 의료심사 담당자 지정, 해제, 중지 등 업무관리 화면 개발 |
| 조사 | 사고조사 | 신체감정 이력관리 기능 개발 | 장해판정 기준에 해당하는 신체감정 진행 및 이력관리 입력화면 개발 |
| 조사 | 사고조사 | 자체조사 기능 개발 | 조사 접수, 협의점 분석, 증거자료 수집, 자체 적발, 적발금액 확정 |
| 조사 | 사고조사 | 제3자 개입 관리기능 개발 | 제3자 개입건에 대한 정보관리 제3자 개입건 명세 조회 피보험자 및 제3자 정보 리스트 출력 |
| 조사 | 사고조사 | 대사고건 관리기능 개발 | 대사고건 정보 입력, 대사고 현황 조회 대사고건 보고리스트 추출 |
| 조사 | 사고조사 | 지급 책임 검토 | 최종 면부책 검토, 지급 보험금 |
| 조사 | 사고조사 | 교통사고처리내역 조회 기능 구현 | 피보험, 피해자, 피해물별 교통사고 처리내역 조회 기능 |
| 조사 | 위임관리 | 손해사정 보고서/ 출력 기능 개발 | 손해액 산출 총괄 내용 포함된 보고서 개발 및 출력 기능 중복보험에 의한 보험금 분담액, 손해액 기초정보, 보험가액 평가 등 |
| 조사 | 위임관리 | 조사 위임 업무기능 개발 | 조사 위임 역할에 따른 직무권한 부여 직무 위임에 따른 승인, 결재업무 연계 업무 의뢰 화면 통합 손해사정 법인 위탁에 대한 순차배당, 배당률 제어 기능 구현 과거 데이터 마이그레이션 |
| 조사 | 위임관리 | 협력업체 보험금 심사 편의기능 개발 | 협력업체 보험금 심사 편의 기능 제공 청약서 이미지 계약사항 각종조사자료 및 청구내역서를 조회 조사결과 바로 입력 자료조회 결과입력, 수수료조회(진행상황에 따른) 및 지급 |
| 조사 | 의뢰 | 의뢰대상 자동판단 기능개발 | 사고 유형/담보별 조사의뢰지수 점수화 손해조사 의뢰 대상 자동 판단 기능 스코어링 방법에 대해 기술적 제언 제시 |
| 심사 | 계약심사 | 계약위반심사기능 개발 | 계약점검 등록, 해지공문 등록, 해지공문 등록 확인 계약 해지 요청, 계약 점검 완료 계약위반 심사 관련 내용 Singleview 제공 인수품의/위반사항/계약점검과 동일 화면내 조회 고지, 통지 의무 위반 등 면부책과 관련된 업무 기능 개발 |
| 심사 | 자동심사 | 자동지급 심사 조회/결재 기능 개발 | 자동지급 심사 대상 선정 및 명세 조회 기능 개발 보상 Rule Setting, Claim Factory 연계 자동심사 대상 사고 일괄결재기능 제공 |
| 심사 | 자동심사 | Auto-Claim 관리화면 개발 | 정보 입력 화면 구성 Claim Factory 연계를 통한 Automation 기능 확대 업무 수행 위한 신규 화면 개발 제어조건 셋팅, 일괄결재 기능, 처리대상 조회, 사후점검 등 |
| 심사 | 의료비 심사 | 진료비 세부심사 기능 개발 | 실손보장 되지 않는 건 부지급 사유입력 및 조정된 실손의료비 보험금 산출 실손의료비 조정 내역을 조회하는 기능(사고당/청구발생당/입원별/통원별 등) |
| 심사 | 의료비 심사 | 비례보상 의료비 산출 프로세스 개선 | 의료비에 대해 타사 중복보험 발생의 경우 독립책임 안분 방식으로 비례보상 내역 입력 및 보험금 산출기능 |
| 추산 | 추산관리 | 손해사정 화면신설 (인보험) | 정보 입력후 손해사정 과정 추가/변동되는 화면 신설 추산 변경연동 기능 구현 결정 보험금 손사결과 연동하여 산출 |
| 추산 | 추산관리 | 손해사정 화면신설(물보험) | 수집 정보에 대한 사전 정의, 손해 산출 자동화 기능 개발 물가, 신축단가, 일위대가 등 해당 정보 사전 정의 필요 사고정보 집중을 위한 화면구성 및 항목 선정하여 화면 개발 배상책임, 재산손해 담보 관련 사고정보 등 피해물 정보 입력 컬럼 생성 손해사정보고서 개발 및 출력 기능 개발 보험금 분담액, 손해기초정보 등 포함 |
| 추산 | 추산관리 | 자동추산 기능 개발 | Claim Factory와 정보입력에 기반한 자동추산 로직 구축 상품, 계약 연계를 통한 보험금 자동 산출 해당 사고 유형에 대한 계약 및 담보 자동 매핑 구현 청구서류 기반 사고보험금 자동 산출 구현 방안 보험금 자동산출 오류 검증 방안 |
| 추산 | 추산관리 | 보상가능 담보 자동 제시기능 개선 | 유효계약 체크 기능 사고일자, 사고유형, 상품별, 담보별 책임개시 체크 보상가능 담보 자동 선택 기능 담보별 선/후행 배타 등의 관계를 정의 |
| 추산 | 추산관리 | 추산보험금 자동 검증 기능 | 보험금 누락여부 검증 손해정보로 보장 가능한 담보 검증 추산/보험금 재산정 기능 지급유형에 따른 심사 포인트 제시 특정사고유형별 심사 체크 포인트 제시 |
| 추산 | 추산관리 | 장기인보험금 산출 기능 개발 | 장기인보험금 산출 기능 개발 영수증 단위 산출 적용으로 AI OCR 연계 |
| 지급 | 보험금 결정 | 보험금 결정 및 지급처 등록 화면 통합 | 분리되어 있는 보험금 결정 화면 통합 상해/재물/배상 결정보험금 산출, 보험금 지급처 등록 화면 통합 |
| 지급 | 보험금 결정 | 보험금 심사오류 검증 | 보험금 심사 오류 검증 기능 구현 |
| 지급 | 보험금 지급 | 계약보전 의뢰 자동화 기능 개발 | 지급 후 계약 상태 자동 변경 프로세스 개발 배서 필요 담보에 대한 제어로직 개발 Product & Claim Factory 연계 |
| 지급 | 보험금 지급 | 즉시 지급 기능 | 산출된 보험금 즉시 지급, 미지급 보험금 계상 기능 개발 |
| 지급 | 사고 마스터 | 사고마스터 테이블 재 구축 | 자사 경험요율 개발, 대외자료 정합성 향상을 위한 데이터항목 및 테이블 재 정의 및 재 구축 Tech. Division과의 협업 필요 |
| 지급 | 지급/결재 관리 | 통합결재화면 개발 | 면책/업무의뢰/추산보험금/결정보험금 등 각 업무별 통합/구분하여 조회 및 결제 기능 구현 단일 명세화면에서 결재 가능한 통합결재화면으로 전환 |
| 지급 | 지급/결재 관리 | 전결금액 및 결재라인 관리 기능 구현 | 전결 금액 별 결제 승인 프로세스 구현 결재자별 전결규정에 맞는 항목별(보험금, 추산, 비용) 금액 관리 화면 신설 결재화면에서 전결금액에 맞추어 결제 및 상신 로직 제어 Role에 따른 결재라인 관리 기능 구현 |
| 지급 | 지급/결재 관리 | 분할지급 대상 관리기능 개발 | 사고분할지급 담보 지급현황 및 지급내역 관리를 위한 기능 개발 사고분할보험금 지급 현황 관리 지급회차별 현가율 계산 방식 적용 |
| 지급 | 지급/결재 관리 | 장기전결권한 위임 기능 개발 | 결재금액 범위 및 결재권한 설정 전결권자 특정 담당자 권한위임 설정 |
| 손사 지원 | PRM관리 | PRM 인력관리 및 전용 도메인 구현 | 아웃소싱 조직 인력 상세정보 조회 화면 개발 업체용 도메인 개발 및 접근권한 부여 외부 손사업체 접근 화면 개발 외부 손사 업체 직접 조회 및 조사결과 등록 화면 제공 |
| 손사 지원 | 협력업체 관리 | 조사위임 배당 내역 관리 기능 개발 | 조사 위임 손해사정업체, 담당자별 배당현황 확인, 담당자 변경 기능 조사위임 법인 신규 등록, 조회, 직원정보 관리 기능 |
| 손사 지원 | 협력업체 관리 | 조사법인 관리 기능 개발 | 조사법인 자동 배정 시 필수 의뢰율 설정 현재 수임 현황율 조회 외주 조사업체 조사건 배정관리 기능 조사비용 현황 관리 기능 기간별, 업체별 |
| 손사 지원 | 협력업체 관리 | 사고조사 위임 관리기능 개발 | 위임받은 손해사정업체 진행상황 입력 기능 (인, 재물, 배상) 위임업체 Extra Net 접속 구현 의뢰담당자 내역 확인 및 과정관리 화면 개발 |
| 손사 지원 | 협력업체 관리 | 의료기관 관리기능 개발 | 의료기관 검색, 등록, 정보 변경 및 폐업 여부 관리 화면 개발 금감원 제공 의료기관 정보 일괄 Insert 및 Update 기능 |
| 손사 지원 | 협력업체 관리 | 자문의 관리기능 개발 | 자문의 검색, 등록, 정보변경, 계약 유지 등 관리 화면 개발 |
| 손사 지원 | 협력업체 관리 | 협력업체 관리기능 구현 | 사고조사 관리 기능 협력업체 주요 정보 관리(검색, 등록, 정보변경, 계약 유지 등) 협력업체 위탁업무 진행과정 관리 협력업체 보고서 관리(미결, 결과 등 관리) 협력업체 평가관리 (평가항목, 평가결과 추출, 분석) |
| 마감 | 배치 | 배치 기능 및 프로세스 재정의 | 기초통계, 내부조직자료, 대외, 마감, 조직평가, 지표 등 배치 항목 정의 |
| 마감 | 보상마감관리 | 보상업무 마감 기능 구현 | 보상 마감에 필요한 처리 리스트 자동 제공 재보험 마감 오류 처리 기능 손해액 유형에 따라 구분된 정보 제공 |
| 마감 | 종결처리 | 청구부활/종결 기능 개발 | 자동 종결되지 않는 케이스 확인 및 처리 화면 제공 종결후 문서접수 내역조회 기능 |
| 마감 | 종결처리 | 송금내역 조회기능 구현 | 실시간 송금, 배치 송금등 송금내역 조회가능하 도록 연계구현 |
| 마감 | 통계 | 통계 제공 목록/화면 확대 | 발생/처리 실적조회, 발생 손해액 현황, 처리현황통계, 자동지급현황, 진행내역조회, 담당자별 보험금 결정면세 제공, 지급처별 보험금 결정명세 제공, 추산적립 리스트 제공 등 조사법인 의뢰현황 통계(업체별/담당자별/청구유형별 등) |
| 구상 | 구상처리 | 구상전담센터 업무수행 기능 개발 | A&H 보상부 → 구상전담센터 시스템 이∙내첩 개발 구상전담센터 환입/환수 처리 가능하도록 개선 |
| 구상 | 구상처리 | 구상관리 프로세스 개선 | 구상등재, 구상권 관리, 구상금 청구, 재산조사, 법적조치, 구상환입 종결 채무자 확정시 변제자력별 복수 입력 기능 구상담당자 배당 처리 구상업무관련 자동 서식 및 발송 기능 구상 대상건 입력시 담보별 입력 기능 |
| 구상 | 구상처리 | 환수 관리 프로세스 구현 | 환수금액 검토, 환수 안내, 채권확보 검토, 채권확보/독촉, 환수 처리 구상환입시 재무 연계 구축 |
| 소송 | 소송처리 | 통합 구상 및 소송 관리기능 개발 | 통합 구상 및 소송 관리 기능 개발 발생, 진행, 이력 관리 소송 후 구상 처리도 필요한 경우 구상과 소송 데이터 연계 및 알림 |
| 소송 | 소송처리 | 소송처리 및 결과처리기능 개발 | 원고소송처리, 피고소송처리, 변론준비 조정 및 판결 결과처리, 소송종결 現 자동차 보상 테이블에 저장되어 있는 데이터 마이그레이션 필요 |
| 소송 | 소송처리 | 소송비용관리 기능 개선 | 소송리스트에 장기/일반 사고번호 연계 변호사 보수, 비용 분할 입력 지급 기능 개발 소송비용은 송무, 구상전담센터에서 업무처리 가능하도록 개선 |
| 마감 | 종결처리 | 청구부활/종결 기능 구현 | 자동종결 기준 정의 및 반영 미결관리 기능과 연계 |
| QC | 품질관리 | 사후 품질점검 관리 기능 구현 | 품질점검 처리대상 조회, 입력, 피드백관리, 환수 내역 조회, 표본점검, 환입진행 관리 기능 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 3Call 이력관리 기능 개발 | 총 3회 Call에 대한 통화일시, 담당자, 통화내역에 대한 정보를 등록 배당직후, 중간안내, 보상 종결 시 정보 등록 3Call대상 건에 대해 미시행 시 보상종결 제어 구현 3Call 이행/미이행에 대한 세분화된 목록 제공 기능 개발 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 담당자 변경 기능 개선 | 담당자 이내첩 및 일괄 변경 기능 담당자별 업무 이력관리 미결 인수인계 처리 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 보상직원 등록기능 개선 | 직급에 따른 각종 결재 및 업무권한 관리 기능 구현 업무권한에 대한 Rule 관리 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 보상직무 관리 기능 구현 | 보상직원에 대한 기본적 인적사항, 주업무, Claim 특성 업무 선택 기능 대인, 대물로 구분, 대인의 경우 경상자, 중상자, 신체부위로 구분 보상 기본 경력 외 Claim 특성 업무 경력 기재 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 지침/업무자료 관리 | 업무 지침 및 자료 등록/조회/출력 기능 키워드, 자료 구분 등을 key로 출력 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 본인부담상한제 예상건 관리 기능 개발 | 사고번호 & 피보험자 기준 본인부담상한제 적용 예상건 산출 예상 건 산출을 위한 연간 소득분위 테이블 및 입력 기능 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 보상업무 진행 관리 | 보상 일정 및 업무 진행 관리 (고객안내, 보상 진행 현황) |
| 보상 관리 | 보상관리 | 보상업무 진행 관리 | 보상진행에 대해서 고객, 설계사 다양한 채널 통해 확인 가능 기능 개발 타 담보진행에 대한 전체 보기 지원 상헤 정보확인 Drill Down 식 조회 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 담당자 직무별 수행 업무 제시 | 담당자별 수행 Task 업무별 제시 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 수행Task 피드백 기능 | Task 수행 여부 자동 체크 기능 단계별 업무 화면 입력 시 Task 수행여부 자동 인식 기능 담당자 사고건별, 일자별 Task 수행 결과 공유 |
| 보상 관리 | 보상관리 | Excel Report | 시스템 제공 모든 명세, 실적 조회에 대한 Excel Export 기능 제공 개인정보 여부 및 다운로드 필요 화면 선정 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 출력물 발급 | 사고접수 없이 출력(이메일, 팩스, 우편) 하는 화면 생성 기능 발급된 출력물 현황 조회 기능 |
| 보상 관리 | 보상관리 | 업무이력 통합관리 기능 구현 | 보상 업무 전체 히스토리 내역 관리 |
| 공통 | 보상안내 | 채널별 사고접수 및 접점별 고객안내 기능 개선 구현 | 채널별 사고접수 기능 및 접수 확인 기능 기존 기능 개선 고객 접점별 사고 진행 상태 현황 정보 및 안내 이력 정보 공유 |
| 공통 | 보상안내 | 보상안내 관리 기능 개선 구현 | 보상안내 진행상황 실시간 제공 기능 보상 담당자 제공여부 선택적 판단 기능 안내문 발송이력 확인 및 재발송 기능 고객 맞춤형 안내서비스 제공 기능 고객 유형별 특성화된 안내 제공, 양식 차별화 개인고객, 단체/기업 고객, 외부 기관 |
| 공통 | 보상안내 | 고객안내 자동화 기능 개선 구현 | 사고접수 시에 안내내용, 방법, 시기 선택 자동발송 기능과 연동 고객안내 누락방지 기능 발송 및 이력관리 |
| 공통 | 보상지식관리 | 쟁점사고 상세관리 | 주요사고 및 쟁점사고에 대한 집중조사 내용 관리 쟁점이 되는 사고건에 대한 정보 데이터(의료, 법률자문 및 기존 해결사례)를 관리하는 기능 사고정보, Claim 및 전문분야 정보 선택 분야에 대한 세부 입력 정보 입력 정보값에 따라 차별적 제공 기능 구현 |
| 공통 | 보상지식관리 | 보상 Knowledge 제공 기능 구현 | 보상업무 처리에 필요한 보상 Knowledge 지원 기능 정의 지식생성, 검색, 지식분류/저장 협업지원, 시스템운영 및 관리 |
| 공통 | 시스템 | Claim Factory 구축 | Claim Factory 룰 도입 상품/담보속성/산출식 |
| 공통 | 시스템 | 이미지시스템 | 이미지 썸네일 추가, PDF 파일 이미지 자동전환 등록 이미지 화면에서 그림, 메모 입력 기능 생성 이미지 화면에서 고화질 조회 기능 이미지 순차 확인 기능 영구삭제 불가 기능 (휴지통 생성) |
| 공통 | 프로세스 | 반송/결재 프로세스 및 기능 개발 | 각 화면 단위 결재신청/취소/반송/결재 기능 개발 |
| 공통 | 프로세스 | 소액사건 처리 간소화 프로세스 구현 | 사고접수, 과실조사, 피해자/물조사, 보험금 지급 공통 정보 이용 Fast 화면 생성, 본 화면에서 보험금 결재 신청까지 완료할 수 있도록 구성 |
| 공통 | 기준정보관리 | 수술비 코드관리 | 수술비 담보 산출 시 건강보험심사평가원 수술코드 조회 신규 수술코드 의료심사자가 등록 관리 기능 |
| 공통 | 기준정보관리 | 보상기준정보 관리기능 개발 | 보험금 산정을 위한 담보별 기초정보를 데이터베이스로 관리 특정질병분류, 휴유장해분류 등 담보관계 규칙 담보간 선후행 배타 등의 관계정의 |
| 공통 | 기준정보관리 | (신)수술비코드관리 기능 구현 | A&H 보험계약의 수술비 담보 산출 시, 건강보험심사평가원에서 정한 수술코드 필요 수술코드가 추가/삭제 등 변경사항에 대해 메디컬 의료담당자가 관리할 수 있는 화면 要 |
| 기타 | 데이터 구조 | 데이터 구조 통합 | 일반/장기 테이블 통합하여 자료산출 일원화 장기에서 생성되는 PK기준으로 데이터 통합 데이터 마이그레이션 (일반/장기 중 통일된 규격) |

- CM (Cyber Marketing, 홈페이지/모바일)

- 구축 방향

- 고객 중심 전략에 기반한 디지털 채널의 UI/UX 개선

- 고객의 관심을 유도하는 컨텐츠 제공 및 접근성 향상

- 고객 데이터 보강 및 분석을 통한 개인화된 서비스 제공

- SNS 인터페이스를 통한 잠재 고객 확보

- 웹인프로세스(CM에서 TM으로 연계)를 통한 영업 기회 확대

- 요구사항 목록

| Lv. 1 | Lv. 2 | 요구사항명 | 업무 기능 요건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 | 솔루션 | CMS | 현업의 운영 권한 및 리소스 관리 기능 개선 (상세내용은 ‘다) 업무솔루션’ 항목 참조) 콘텐츠 멀티 업로드 및 원소스 멀티 유즈 지원 콘텐츠 편집 시/배포 전 미리보기 지원 컬렉션 생성 및 공유 기능 개선 버전 관리 기능 개발 사용자/그룹 지정 및 권한 관리, 메타 그룹 관리 기능 개발 |
| 공통 | 관리자 | 플랫폼 유입 고객행동 데이터 적재 및 리포팅 기능 구현 | 플랫폼 유입 고객행동 데이터를 적재 및 리포팅 기능 고객 기준으로 정형화 및 개인화된 고객행동 데이터 저장 고객 유형별 리포트 (연령대, 성별, 디바이스, 브라우저, 유입제휴채널, 차종, 보험료 등) - ※ 現 시스템 기능 각 페이지별 웹로그데이터 리포트 상품가입 각 세부 단계별 웹로그데이터 리포트 메뉴, 상품목록, 배너의 클릭 수 리포트 - ※ 솔루션 도입의 경우 추가 요건 가입과정에서 고객 유형별 이탈 경로에 대한 파악(퍼널분석)이 시각적으로 용이해야 함 운영 담당자가 리포트 생성과 수정이 가능한 UI제공 |
| 공통 | 관리자 | 앱 푸시 서버 및 관리자 사이트 구축 (솔루션 도입 고려) | 마케팅 및 고객 안내용 앱 푸시를 위한 푸시 서버, 관리자사이트 구축 실시간 대량의 메시지 발송이 가능한 푸시 전용 서버 구축 고객 계약 상태, 업무 처리 상태에 따른 푸시 알림 기능 발송대상 그룹 선택 기능, 자동 발송 조건 설정 기능, 발송 통계 관리 화면 구현 |
| 공통 | 시스템 | 시스템 업그레이드 및 교체 | 노후화된 S/W, H/W 업그레이드 또는 교체 유지보수 및 고객 유입 증가속도에 따른 시스템 안정성, CM재구축 요건 고려하여 시스템 사양 선정 및 성능 업그레이드 |
| 공통 | 기타 | UX/UI 개선 | Mobile Web 기준 PC Web 및 App UX/UI 개선 일관성 있는 비쥬얼 아이덴티티 적용 그룹 디자인 가이드 기반 최신 디자인 트렌드 반영 주 고객층(40~50대)과 신규 고객층(20~30대)을 모두 커버할 수 있는 디자인 ※ UI/UX 사전프로젝트 산출물 연계하여 개발 필요함 |
| 공통 | 기타 | UX/UI 개선 | 가입 편의성을 위한 정보입력 자동화 및 단계 개선 로그인 고객 대상 고객정보 호출하여 자동입력 정보 입력 시 포커스 및 커서 자동이동 연관된 화면의 통합(ex. 가입 절차 축소), 복잡한 화면 단계 분리 SSO 구축으로 인한 UI 변경 ※ UI/UX 사전프로젝트 산출물 연계하여 개발 필요함 |
| 공통 | 기타 | 페이지 로딩 속도 개선 | 로딩 속도 개선 불필요한 리소스 제거, 차세대 이미지파일 형식 사용, 텍스트 압축 등 용량 최소화를 통해 페이지 로딩 속도를 개선 가능한 방안 적용 |
| 공통 | 기타 | UX/UI 개선 | 모바일 웹/앱 대상 적응형 구현으로 디바이스 해상도 대응 |
| 공통 | 기타 | 웹 접근성 가이드 반영 | WCAG 가이드 적용 |
| 공통 | 솔루션 | 웹 스크래핑 또는 API 활용 기능 구현 | 웹 스크래핑 또는 API활용을 통한 주요 기관 외부 연계 가족관계증명서 등 서비스 제공에 필요한 외부 연계 기능 |
| 진입 (탐색) | 보험료계산 | Web-in 프로세스 구현 (CM to TM) | 차후 Web-in 상품 증가에 따라 상품만 교체 시 지속적으로 판매할 수 있는 프로세스 구현 ※ Web-In프로세스 디지털 광고 활동(포털 사이트 광고 등) 등을 통해 당사 홈페이지로 유입 시킨 후 당사 웹페이지에서 개인정보 입력 후 보험료 간편 산출 후 바로 전화 혹은 견적예약을 남겨 상담원 컨택 유도 및 세일즈 하는 프로세스 |
| 진입 | 메인 | 고객 유형별 맞춤화 된 메인화면 및 개인화된 서비스 제공 | 고객 유형에 따라 차별화된 Main 화면제공 당사 고객은 보유계약 정보 노출, 보유계약 및 보험관리 메뉴(보험료 납부, 사고접수 등)에 빠른 접근이 가능한 바로 가기 제공, 맞춤 상품 추천 등 개인화 서비스 제공 보장분석을 한 고객은 보장분석 결과 노출 가입설계동의 고객은 추천 상품 노출 보험료 산출 고객 대상 산출 정보 노출 방문이력정보를 활용하여 보험 가입 니즈 환기 및 보험료 산출 연결 |
| 진입 | 메인 | 잠재고객(보험 미보유자) 유입을 위한 프로세스 구현 | 잠재고객 유입을 위한 마이페이지 및 회원가입 프로세스 구현 보장분석, 추천보험 등을 통한 자연스러운 가입 유도 보험 미보유자 회원가입 프로세스 구현 |
| 진입 | 회원가입 | 카카오 간편가입기능 개발 | 카카오 로그인 및 카카오 싱크 간편가입 기능 웹/모바일용 회원 가입 페이지 개발(ID/PW) (카카오싱크 도입 심사 필수 제출사항) ID/PW 관리페이지 및 인증/재설정 프로세스 신규 개발 기존 회원 SNS 연동 개발 딥링크 주소 개발(리턴 URL, 전환체크, 가입코드) |
| 진입 | 회원가입 | 회원가입/로그인 정보 관리기능 개발 | 회원가입/로그인 정보 관리기능 ID/PW/SNS ID관리 고객 DB에 카카오 가입정보 컬럼 추가 BO에서 카카오회원 확인 및 가입코드 컬럼 추가 본인 인증 방법 다양화 구현 (페이 인증 등) |
| 상품 가입 | 상품 | 상품 카테고리, 상품명 정렬 개선 | Mobile Web 기준으로 PC, App의 상품 카테고리, 상품명, 정렬순서 통일 메뉴, 카테고리 재구성 및 명칭 통일 카테고리, 드롭다운 메뉴를 이용빈도 높은 순으로 정렬 메뉴, 카테고리 편집/관리 기능 강화(CMS 활용) |
| 상품 가입 | 상품 | 카카오 채널 내 자동차 보험 가입 프로세스 구현 방법 제시 | 카카오에서 보험 가입 진행 가능하도록 프로세스 구현 필요 現 카카오 챗봇(빌더)에 솔루션 붙이지 않고 별도 링크로 구현 중 카카오 채널 내에서 진행이 가능하도록 UI구현 방법 제시 |
| 상품 가입 | 상품 | 유사고객 가입 통계 콘텐츠 제공 | 가입단계에서 유사고객 가입 통계 제공 동일 연령대/성별 기준 플랜/담보/납입기간 별 가입 통계 표시 보유계약에 대한 정보계 연동으로 전월 기준 데이터 자동 반영되도록 구현 |
| 상품 가입 | 상품 | 이어가입하는 기능 구현 | 자동차보험 가입 시 이어가입 하는 기능 구현 가입 중 이탈한 단계에서 정보를 저장하여 재유입시 이어가입 가능하도록 구현 |
| 상품 가입 | 상품 | 모바일 앱카드 연동 | 모바일 앱카드를 연동하여 신용카드 결제 지원 |
| 유지 | 보상 | 신규 구축예정인 A&H 클레임 및 기존 자동차 클레임 기능 반영 | 신규 구축예정인 A&H 클레임 및 기존 자동차 클레임 기능 반영 현 자동차 보상 기능 반영 필요 이미지 업로드 화면 및 진행 상태 알림 프로세스 추가(Web/App 일괄적용) |
| 유지 | 안내 | 카카오 싱크 가입 고객 대상 메시징 프로세스 수립 | 카카오 채널 활용 푸시 알림/메시지 알림 프로세스 기획 |
| 유지 | 계약관리 | 제휴/법인 계약 관리 기능 구현 | 제휴/법인 보험 고객의 계약 조회 및 배서 기능 (현재 당사 직접 가입 건만 조회 가능) 로그인 시 사업자등록번호 등 다양한 Key값 구현 보유계약 외 계약만기 내역 조회 기능 등 |
| 유지 | 계약관리 | PC기능 모바일웹에 동일 구현 | 現 메뉴구조도 상의 MY AXA기능이 상이하여 PC기준으로 모바일웹에 기능 반영 필요 개인정보관리 마이페이지, 수신거부설정, 제3자 정보제공내역 계약조회/변경 증명서발급 결제/납입내역 보험료 결제, 보험료 납입내역, 휴면보험금 조회/수령, 만기환급금 조회/수령 보상정보내역보상정보처리내역, 보상상담 전담자, 긴급출동서비스내역, 사고차량 할증보험료 상담내역 이용문의 내역 나의쿠폰함 정비쿠폰 |

업무 솔루션 (ECM / Image / AI OCR / ITSM / CMS)

- 구축 방향

- 시스템 고도화를 통한 사용자 편의성 향상, 업무 처리 간소화

- 사용자 요구에 따른 다양한 Customizing 기능 제공

- 별도의 편집 없이 자동화된 이미지 전환 및 다운사이징 기능 제공 등

- 요구사항 목록

| Lv. 1 | 요구사항명 | 업무 기능 요건 |
| --- | --- | --- |
| ECM서버 | ECM일반기능 | 순수 자바기반의 서비스 독립 솔루션 제공 모듈화, 개방성 준수, 언제든지 컴포넌트를 추가 할 수 있는 Pluggable 아키텍처 설계 중복 저장 방지 기능 (스토리지 증설에 대한 비용 절감) 다양한 API 제공으로 손쉬운 인터페이스 (C, C#, Win32, Java 등 표준 API 제공) |
|  | Life Cycle 기능 | 다양한 저장매체 간에 파일 이동, 복사, 삭제 기능 구현 관리자 웹 화면을 통한 수행 기능 구현 마이그레이션 룰은 스케줄러에 의해 자동화 등록부터 폐기까지의 전자문서 표준 생명 주기를 통합 관리 |
|  | Repository 관리 기능 | 단위 업무별 서비스 구성, 볼륨 관리, 용량관리, WORM Adapter 지원 관리자 기능을 통해 사용하는 저장소의 증설, 용량, 유휴 공간 등을 조회 및 관리 |
|  | 다양한 OS, DB, Storage 지원 | 다양한 상용 DBMS 지원 최신 이기종 스토리지 지원(NAS, SAN, ECS, HCP, S3 등) 최신 OS 플랫폼 지원(확장성) 클라우드 환경 지원(AWS, Google, Oracle 등) OS 및 상용 S/W 등으로부터 제한이 없는 독립적인 아키텍처로 구성 |
|  | 고가용성 | 엔진 자체의 독립실행형 HA 기능 L4 스위치를 활용하여 자동 FailOver 지원 |
|  | 성능관리 | 전용 소켓 통신, 모든 트랜잭션 XML 및 Thread 방식 처리 |
|  | 서버 사이드 암복호화 연계기능 | 외부 Third Party 보안 솔루션 연동하여 서버 사이드 암·복호화 모듈 적용(보안) |
|  | 개인정보 분리보관 기능 | 개인정보 수집 기간이 지난 데이터에 대한 분리 및 즉시 삭제(보안) 가용성 확보, Compliance Risk 이슈 해결, 유지관리 편의성 |
|  | 모니터링 기능 | UI 기반의 실시간 모니터링 툴을 사용하여 성능 및 관제 관리 기능 제공 엔진 상태 확인, Resource 현황 등 시스템 관리자 편의성 제공 |
| 이미지 Client | 이미지 뷰어 | 멀티브라우저 호환성 확보를 위한 제품 업그레이드 (HTML5 뷰어) 사용자 환경 개선 요구사항 반영 (NonActiveX) 이미지 조회 속도 개선을 위한 이미지 스트리밍 방식 지원 선택한 특정 페이지 및 특정 영역 이미지를 파일로 저장하는 기능 기존 당사 저장된 이미지 형식 모두 지원 이미지 뷰어 다양한 보기 기능 지원 (확대/축소/맞춤/스크롤/회전/썸네일/ 주석기능 등) 뷰어 내 MPEG, H.264, MP3 등의 동영상 파일이 재생 가능하도록 구현 업무구분별 업무분류체계로 이미지 뷰잉/ 관리 가능하도록 구현 PDF 파일 조회 기능 |
|  | 이미지 변환 | 이미지 포맷변경 지원(jpg, tiff, gif, png 등) Tiff Merge, Splite 처리 지원 |
|  | 이미지 압축 | 이미지 파일에 대한 압축은 표준 압축기술을 적용하여 서버에서 처리할 수 있도록 구현 압축 시 서버의 부하를 절감시킬 수 있는 기술 제시 압축 결과 파일의 형식은 당사에 적합한 표준 압축 형식 적용 |
|  | 이미지 인식 | 스캔 및 전자팩스 이미지 전처리 기능 BCR /OMR인식 처리 스캐너 제어 및 이미지 처리 기능 |
|  | 솔루션요구사항 | 외부 채널 유입 이미지 통합 관리 및 EDMS연계 방안 제시 Restful api 지원 이미지 처리 현황에 대한 모니터링 기능을 제공 업무 및 채널 확장 시 솔루션 영향도를 최소화 |
|  | Non-ActiveX 환경 구축 | 기존 당사 ActiveX 기반의 뷰어 구성 환경을 NonActiveX 방식의 환경으로 재구축 해야 함 Chrome, Edge 간 크로스 브라우징 가능하도록 구현 |
|  | 사용자 관리 | 당사의 전사사원 정보랑 연계 개발 지원 직위, 직무, 직급, 직책, 구성원 유형, 조직, 사번 등으로 권한 관리체계 제공 등록, 조회, 삭제 권한 관리 등 |
|  | 관리 시스템 | 문서분류 수정, 추가, 삭제 기능 제공 업무별 문사분류체계 구성 및 관리 기능 등록이미지 조회 및 삭제 기능 이미지 등록/조회 이력관리 및 통계 기능 제공 |
| AI-OCR | 문서 인식 | 진단서 및 의료비 영수증 등 문서 인식 보험금 지급 자동화 및 기간 단축 |
|  | 인터페이스 | 기간계 Database와 Interface 제공 |
|  | 이미지 보관 | 이미지 문서 서식분류 기능 제공 이미지 시스템과 연계하여 이미지 보관 |
| ITSM | 요청 관리 | 사용자로부터 접수된 서비스요청의 효율적인 접수 및 처리 지원 Pre-defined Service Request Catalog 제공 요청 등록, 승인 결재, 처리 담당자 할당 및 이관 처리 결과 기록 관리 CI/CD 및 관련 솔루션과의 연계 |
|  | 변경 관리 | Backlog 관리 RFC 관리 영향도 분석 및 변경유형 파단 변경계획 / 작업 지시 관리 테스트 결과 관리 사후 변경 평가 |
|  | Configuration 관리 | 구성정보 등록/변경/조회 구성감사 결과 등록 변경 Ticket 연계 CMDB 관리 |
|  | Incident 관리 | Incident 등록, 담당자 할당 및 처리 관리 대응 및 상황전파 진단 및 조치. 문제 관리 |
|  | IT 운영 관리 | 운영 현황 지표 관리 정기 보고서 등록 및 검토 관리 예방정비/정기점검 관리 |
|  | Release 관리 | 릴리스 요청/계획/승인 관리 CI/CD와의 연계 |
| CMS | 로그인 | 사용자 로그인 SSO 연계 |
|  | 컨텐츠 관리 | 컨텐츠 관리를 위한 카테고리 설계 컨텐츠 관리를 위한 메타필드 설정 컨텐츠 등록, 수정, 삭제, 이동, 복사 기능 컨텐츠 버전 관리 및 워터마크 설정 컨텐츠 Validation 검증 및 권한 설정 |
|  | Workflow 관리 | 컨텐츠 승인 과정 지정 컨텐츠 승인룰 설정 |
|  | 템플릿 관리 | 디자인 템플릿 관리를 위한 카테고리 설계 템플릿 등록, 수정, 삭제 기능 템플릿 버전관리 템플릿 작업 결과 미리보기 기능 템플릿 패턴 적용 기능 |
|  | 리소스 관리 | 리소스 파일 업로드 및 다운로드 |
|  | 배포 관리 | 디플로이, 모니터링, 로그 삭제, 컨텐츠 타입 변환 |
|  | 시스템 연동 | Rest API 연동, 다음 시스템 동작 유도 |
|  | 리포트 제공 | 데이터의 통계 리포트 제공 |
|  | 호스트 관리 | 호스트 추가, 삭제, 수정 다중 호스트 관리 HTML과 Image 분리배포 설정 운영환경과 Staging 환경의 분리 배포 |
|  | 사용자 관리 | 사용자 개인, 그룹 추가, 수정, 정지 기능 로그인에 대한 통계 정보 제공 |
|  | 검색 색인 | 데이터 검색을 지원하기 위한 색인 기능 |
|  | Inline-Editing | 편집상태에서 별도의 팝업 없이 수정 기능 |
|  | 인터페이스 | 멀티브라우저 사용기능 스크린 및 구성요소 CSS를 사용하여 지정 각 해상도별 미리보기 기능 제공 |

대응개발

- 앞서 정의된 업무 기능 개발에 따라 연계되어 수정 개발이 필요한 대응개발 영역은 다음과 같이 예상됨

- 상세한 대응개발의 범위와 역할 정의는 수행사와 추후 협의

- A&H Claim

- 장기보상은 PF통신, 가상팩스, AML정보조회, 계약데이터, 안내장발송, 자동차보험, 배당현황, ECM, 손해사정 내역 등과의 인터페이스 개발

- 일반보상은 ECM, VOC, 가상계좌/팩스, 재무출납, 안내문, 자동차보상, 카카오 오픈빌더, 동일사고, 쪽지 발송 등과의 인터페이스 개발

- 일반/장기 계약은 손사테이블, 사고이력조회, 타사 의료비, 이미지 정보, 경험위험율, 기초 통계 등과의 DB, 화면, 인터페이스 개발

- TM은 Fax정보관리, 일반손사 to-do list, 일반/장기보상 메뉴관리, 고객 부가정보 조회 등 수정 개발

- 재무영역은 환수환입, 예금주, 보험금 요청, 지급, 처리 결과 등 수정 개발

- IFRS17관련 사고접수, 계약, 추산, 의료비, 보험금, 위험율, 마감 등과 관련된 ETL Staging

- A&H Claim 신규 개발에 따른 주요 Impacted Domain

| 시스템 | 구분 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DB조회 | I/F(서버포함) | 화면변경대상 | 기타(배치포함) |  |
| CM | 9 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| GI Core (contract) | 33 | - | 11 | - | 44 |
| LI Core (contract) | - | 326 | 14 | - | 340 |
| TM | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Total | 42 | 336 | 29 | 3 | 410 |

- CM

- 고객 시스템 관련 카카오 대상 건 조회, 접촉이력, 챗봇 호출, 테이블 조회 등과 화면, DB 인터페이스

- App Push 마케팅 동의여부, 업데이트 단건발송 입력 여부 체크

- AXA Easycard 관리, CSR설문 조회, FAQ 상세 내역 조회, LMS관리 연계

- 모바일 가입설계, 계약변경, 마일리지, 담보, 보상설문 등 연계

- 가격공시관리 호출, 마일리지, 예약, 상담, 보험료 계산 조회

- 다이렉트보험, 마일리지, 긴급출동, 고객센터 기능 연계

- 수금 변경처리, 자동이체, 약관동의 여부 수정 및 링크 조회

- 상품 공시 보험료 산출 연계, 카드 결제 내역, 발급 및 조회

- 회사소개, 회원정보, 휴면보험금 조회 등

- 이미지 시스템

- CM은 MO이미지처리, 메시지발송 명세 조회, 카톡 대상건 조회, 모바일 화면 등에서 이미지 호출 대응 개발

- 일반계약은 의료수급자 이미지 등록, 배서 입금/확정 및 계약 확정 시 이미지 복사, 이미지 팝업/등록 등 대응 개발

- 장기 계약은 이미지 등록 및 저장, 메시지 발송내역 저장, 이미지 OCR 마일리지 정보 업데이트 등 대응 개발

- 이미지 시스템 변경에 따른 주요 Impacted Domain

| 시스템 | 구분 |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DB조회 | I/F(서버포함) | 화면변경대상 | 기타(배치포함) |  |
| CM | - | 3 | 5 | 2 | 10 |
| GI Core (contract) | - | 21 | 35 | - | 56 |
| LI Core (contract) | - | 14 | 12 | - | 26 |
| Moter Core (contract) | - | 49 | 8 | 12 | 69 |
| Total | - | 87 | 60 | 14 | 161 |

- 기타

- IFRS17 관련 장기손사/일반보험 영역의 사고접수, 계약, 추산, 담보, 의료비, 위험율, 보상, 지급 등의 영향을 받는 분야 ETL Staging (39개 영역)

- IVRS는 일반/장기 손사 테이블 및 공통코드 참조 영역

- Visual ARS는 일반/장기 손사 화면 링크 정보 변경 필요

  - 시스템 요구사항

# 3.3.1 공통 요구사항

  - 본 사업의 IT인프라는 AXA Global의 클라우드 전략에 따라 Public Cloud에 우선 적용하며, 주요 소프트웨어는 그룹 표준제품과 오픈소스를 우선 채택

  - 현행 운영솔루션 중 라이선스 승계가 가능하고, 운영 시 문제가 없는 제품은 재사용을 전제로 하며, 주사업자가 이를 대체하고자 하는 경우 솔루션 총괄표에 ‘신규/대체’로 기재하고 그 사유를 구체적으로 명시

  - 모든 솔루션(하드웨어, 네트워크, 소프트웨어)은 다음 요건을 준수

  - 감독당국의 Compliance 요건을 반드시 충족해야 하며, 법적인 하자가 없을 것

  - 금융권에 최근 납품 및 구축 사례가 있는 제품을 우선으로 하되, 주사업자의 필요에 따라 이를 충족하지 않는 솔루션을 제언하는 경우 그 사유를 답변서에 명시.

  - 본 Pre-Requirement Documentation에 기술된 비즈니스 요구사항을 지원하기 위한 기능, 비기능 요구사항을 모두 충족할 수 있도록 누락 없이 식별

  - 안정화가 확인된 최신 Release 버전으로 제시되어야 하며, 「솔루션 총괄표」에 버전을 명시

  - 제언 솔루션은 국내 공급사에서 기술지원이 가능해야 하며, 교육훈련 및 기술지원 방안이 제시되어야 함

  - 모든 솔루션은 무상 유지보수 기간, 무상 유지보수 서비스 제공 내역과 도입가 대비 유상 유지보수 비율 및 유지보수 서비스 제공 내역이 제시되어야 함

  - 제언 품목은 안정적인 운영 및 유지관리를 위한 것으로 프로젝트 기간 내 한시적으로 필요한 라이선스는 주사업자에서 준비해 프로젝트를 수행

  - 실행환경에 연동되어 비용이 발생하는 소프트웨어는 설치/운영될 시스템 사양에 적합한 수량의 라이선스 공급

  - PaaS 플랫폼에서 운영되는 솔루션은 실행환경의 변화에 따른 제약이 없어야 하며, 제언 및 견적에 그 내용을 명시

  - 솔루션의 경우 Customizing된 부분에 대한 유지보수 방안을 제시되어야 하며, 운영 시 당사에서 변경관리가 되어야 하는 영역은 가능한 도메인을 분리하고 구성할 수 있도록 제언할 것

  - 시스템 아키텍처 구성 시 다음 요건을 준수

  - 고가용성, 안정성, 효율성, 확장성, 유연성을 확보할 수 있는 최적의 아키텍처 제시

  - 현재 운영 중인 전사 자원(H/W, S/W, N/W 등)에 대한 최적의 재활용 방안 제시

  - 아키텍처 구성 또는 연계 구성을 위해 Customizing이 필요한 경우 그 내용과 투입규모 및 비용을 포함하여 제언

  - 도입 대상 S/W 버전 간 호환성 및 상호운용성이 보장된 아키텍처 제시

  - 디지털 신기술, 플랫폼과 서비스 연계에 신속하게 대응할 수 있는 아키텍처 제시

  - AXA Global 표준, 선정

  - 아래 표는 AXA Group 표준 제품, 자체 BMT/PoC를 통해 사전에 선정한 표준 제품임

  - 본 사업을 진행함에 있어 비즈니스 요건에 부합되지 않거나, 제품간의 호환성, 기술지원 등에 문제가 있다고 판단되는 경우에만 주사업자의 판단에 따라 교체/제언할 수 있으며, 그 사유를 명확히 기술할 것

| No | 영역 | 품목 | 구분 | 제품 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data | Meta/모델링/DQM | 표준 | Encore Meta#, DA#, DQ# |
| 2 | Data | CDC | 표준 | Oracle OGG |
| 3 | System S/W | RDBMS | 표준 | RDS for Oracle/PostgreSQL |
| 4 | System S/W | PaaS Platform | 그룹표준 | Openshift |
| 5 | System S/W | Message Queue | OSS | Kafka |
| 6 | System S/W | Cache | OSS | Redis |
| 7 | System S/W | WAS | OSS | (embedded) Tomcat |
| 8 | System S/W | WEB | OSS | Nginx |
| 9 | Dev | UI Platform | 표준 | eXbuilder |
| 10 | Dev. | Data Framework | OSS | MyBatis |
| 11 | Dev. | Application Framework | OSS | SpringBoot |
| 12 | Dev. | SCM | OSS | Gitlab |
| 13 | Dev. | Artifact Management | OSS | Nexus |
| 14 | Dev. | Build/Deploy Tool | OSS | Jenkins |
| 15 | Dev. | Source Inspection | 그룹표준 | SonarQube |
| 16 | Security | KMS | 그룹표준 | Thales |
| 17 | Security | Firewall/IPS | 그룹표준 | Palo Alto |
| 18 | System S/W | IaC | 그룹표준 | Terraform |

  - 현행 암호화 솔루션은 KMS연계가 안되어 있어 그룹표준인 Thales의 KMS와 연계하는 방안을 검토하여 제언 (실제 암호화 솔루션의 변경은 마스터데이터 변경이 발생하는 Phase2에서 진행)

  - MQ, Cache의 경우 OSS기반으로 제언하되 유지보수를 감안하여 동일 구조를 갖는 상용 또는 MSP서비스를 제언

  - 재활용 및 현행 운영 솔루션

  - 아래 표는 재활용하거나 현재 운영에 익숙한 품목으로 Cloud환경 구성을 위해 필요한 솔루션 목록임

  - 보안 솔루션을 중심으로 To-Be에 새로운 기능이 요구되지 않는 소프트웨어는 현행 제품을 적용하는 것을 우선으로 함

  - 솔루션의 기능이 Cloud, AM관점에서 전환에 부적합하다고 판단되는 경우, 다른 솔루션으로 대체할 수 있으나, 그 사유를 명확히 기술

  - 라이선스 증설/재활용에 있어 통합을 위한 기술지원 인건비가 필요한 경우 이를 제언가격에 반영하여 제시

| No | 품목 | 구분 | 제조사 | 제품명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VPN (On-premise) | 신규 | FortiNet | FG-200F |
| 2 | Router (On-premise) | 신규 | Cisco | C8300-1N1S-4T2X(MEM-C8300-32GB / SSD-M2NVME-600G) |
| 3 | FW (On-premise) | 신규 | FortiNet | FG-400F(Advanced Threat protection * 5Y License 이상) |
| 4 | Server Access Control | 증설 | 두리안 | Gateone-TM1000 |
| 5 | DB Access Control | 증설 | 신시웨이 | Petra |
| 6 | Server Vaccine | 재활용 | 시만텍 | SEP |
| 7 | Data Encryption (Field) | 증설 | 아울시스템즈 | PrivacyDB |
| 8 | OCR | 재활용 | 이지다큐 | EZ-docu |
| 9 | SSL | 재활용 | CA | SSL (홈페이지) |
| 10 | ETL | 증설 | 데이터스트림즈 | Datastreams |
| 11 | 통합인증 | 재활용 | 자체구축 | - |
| 12 | 간편인증 | 재활용 | 자체구축 | - |
| 13 | 인증서중계 (RA) | 재활용 | Raon Secure | TouchEn nxCertRelay |
| 14 | 개인방화벽 | 재활용 | 잉카인터넷 | NOS |
| 15 | Mobile Web Vaccine | 재활용 | 안랩 | V3 |
| 16 | Keyboard 보안 | 재활용 | Raon Secure | TouchEnKey/Transkey |
| 17 | 통합배포 | 재활용 | Veraport | Wizvera |
| 18 | 앱위변조방지 | 재활용 | NSHC | FxShield |
| 19 | 웹위변조방지 | 재활용 | 예티소프트 | VestWeb |
| 20 | 난독화 | 재활용 | NSHC | FxShield |
| 21 | 모바일 공인인증 | 재활용 | Raon Secure | Appfree |
| 22 | 모바일앱 바이러스 검사 (Android) | 재활용 | Raon Secure | mVaccine |
| 23 | 모바일앱 공인인증서 검증 | 재활용 | Raon Secure | KeysharpWireless2 |
| 24 | CMS | upgrade | i-on communications | ICS7.0, Deploy Module, A.Cube |
| 25 | DB계정관리 | 증설 | 두리안 | Gateone-AM1000 |
| 26 | 테스트 데이터 변환 | 증설 | R2ware | SQLCanvs Trans |

  - Server Access Control의 경우 개발, 운영담당자가 Web Console을 통해 로그를 확인하고 운영할 수 있다면 제언 품목에서 제외

  - ETL의 경우 Migration데이터의 규모를 고려하여 SQL 이행을 검토

  - 홈페이지, 모바일 환경 구성을 위한 보안 품목은 Cloud, AM관점에서 부적합한 경우 교체하여 제언해야 하며, 인증의 편의성을 위해 추가 필요한 항목은 제언에 포함할 것

  - 제언 품목

- 다음의 품목은 당사가 제품을 지정하지 않고 관련된 요구사항만 제시하며, 솔루션을 기반으로 구축이 필요한 경우 제품을 명시하여 제언

- 솔루션을 명시하는 경우 당사의 인프라 요건의 방향성, IT트랜드, 최신 기술 및 지원체계, 운영성, 비용을 종합적으로 고려하여 제언해야 함

- 제언되는 품목은 우선협상 및 사업 초기에 PoC/BMT를 주사업자와 공동으로 진행하여 교체할 수 있음

- 세부 요구사항은 「3.3.2.아키텍처 요구사항」에 각 항목별로 별도로 기술

| No | 항목 | 구분 | 영역 | 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linux | Cloud | 기술 아키텍처 | 클라우드 구성 방안 |
| 2 | Server Patch control | Cloud | 기술 아키텍처 | 클라우드 구성 방안 |
| 3 | OS/Backup | Cloud | 기술 아키텍처 | 백업 구성 방안 |
| 4 | Monitoring | 신규 | 기술 아키텍처 | 통합모니터링 방안 |
| 5 | Batch Scheduler | 신규 | 어플리케이션 아키텍처 | 배치 시스템 효율화 방안 |
| 6 | API Gateway | 신규 | 어플리케이션 아키텍처 | 인터페이스 통합 방안 |
| 7 | IaC | 신규 | 어플리케이션 아키텍처 | 표준 개발환경 구축 방안 |
| 8 | SSO | Cloud | 보안 아키텍처 | 통합인증 및 계정통합 방안 |
| 9 | IAM | 신규 | 보안 아키텍처 | 통합권한 관리방안 |
| 10 | DDoS/WAF | Cloud | 보안 아키텍처 | DMZ 구성 방안 |
| 11 | SIEM | 신규 | 보안 아키텍처 | 로그통합 및 통합관제 방안 |
| 12 | Claim Factory (RBMS) | 신규 | 기능 요구사항 | Reference Model 종속성 고려 |
| 13 | Image/ECM | 교체 | 기능 요구사항 | 3.2 업무기능요구사항 참조 |
| 14 | AI-OCR | 신규 | 기능 요구사항 | 3.2 업무기능요구사항 참조 |
| 15 | ITSM | 교체 | 기능 요구사항 | 3.2 업무기능요구사항 참조 |

  - 제언 솔루션의 교체와 발주

- 당사의 사정에 따라 솔루션을 분리 발주하는 경우라도 주사업자는 시스템 통합 주사업자로서 역할을 수행하여야 하며, 시스템 연계 및 통합과 관련된 제반 업무에 대해 주도적으로 아키텍처 정의와 구축을 수행할 의무가 있음

- 주사업자는 분리 발주 H/W 및 S/W를 포함하여, 시스템 통합과 관련된 개발, 테스트 및 검수과정 등에 필요한 제반 사항을 주도적으로 수행할 것

- 주사업자는 시스템 통합에 문제가 발생할 경우 모든 책임을 부담하여야 하며, 다만 분리 발주된 솔루션 자체의 문제인 경우 분리 발주 공급자가 책임을 부담

- 주사업자가 제언하는 솔루션에 대하여 당사의 요구사항을 충족하지 못할 경우 당사는 교체를 요구할 수 있으며 주사업자는 이를 수용해야 함

      - 제언 제품의 변경 불가 시 사유를 명확히 제시

      - 분리발주 시 주요 솔루션에 대해 주사업자가 제언한 제품을 포함하여 금융권 리딩 제품에 대하여 기능/기술 검증(PoC)을 실시할 예정

      - 당사의 기능/기술 검증 기준을 충족하는 제품들에 대하여 당사의 제품 선정 절차에 따라 제언한 제품을 수용 또는 교체를 요구할 수 있음

# 3.3.2 아키텍처 요구사항

  - 어플리케이션 아키텍처 요구사항

  - 목표 어플리케이션 아키텍처 구성

- Phase1이 종료되는 시점의 목표 아키텍처로 New Apps, New Apps(Cloud), Migration, Impacted Apps로 구분함

      - New Apps : 현행 어플리케이션의 기능이 없거나, 기능이 미비하여 새로 구성 및 표준화가 필요한 영역

      - New Apps (Cloud) : 현행 시스템에 기능이 존재하나, Cloud/AM 관점에서 Cloud Zone에 표준을 구축하여 반영해야 하는 어플리케이션으로 On-Premise와 병행 운영

      - Migration (개편) : 현행 시스템에 기능이 존재하나, 비즈니스 요건에 맞게 재구축하는 영역으로 구축 후 On-Premise에 있는 기능은 제거가 되어야 하는 어플리케이션

      - Impacted Apps (대응개발) : 신규, Cloud, 개편되는 어플리케이션의 변경에 따라 영향을 받아 대응개발이 필요한 어플리케이션

  - 어플리케이션/도메인 구성

- 업무 간의 결합도와 응집도를 고려하여 도메인 분할 전략 제시

      - 도메인별 재가동 시간을 최소화할 수 있는 수준으로 분할 (1m 30s 이내)

      - 프로젝트 진행 중에 패키지 구조를 쉽게 조정할 수 있는 아키텍처 표준화 방안 제시

      - CQRS, CDC/Read-only DB의 활용을 통한 프로세스 경량화 방안 제시

- 어플리케이션, 솔루션의 특성에 따라 PaaS와 IaaS 구성을 적절하게 제시해야 하며, 관리VPC에 구성할 어플리케이션의 경우 IaaS로 구성

- 기능 중심의 어플리케이션 구조 개선으로 유연성 및 적시성 향상 방안 제시

- 유연한 아키텍처를 위한 주사업자의 특화된 어플리케이션 구성 방안 제시

- 아래 표는 도메인 분할의 예시임

| No. | 시스템 | 적용업무 | 영역 | 고려사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 비즈니스 개발 | 장기 보상 | 사고접수, 담당자배당, 정보입력,사고조사,손해사정 및 의료심사,추산,결정,면책,구상,소송,재보험(추산,결정,XOL).협력업체관리 ,마감, 출력물관리 | “ML예측” 분리 |
| 2 |  | 일반 보상 | 장기보상 참조 | - |
| 3 |  | CM | 홈페이지, 모바일 | - |
| 4 |  | Portal | 사용자,메뉴관리, 게시판/공지사항 | - |
| 5 | 솔루션 기반 구축 | SSO | 전사 공통 | - |
| 6 |  | IAM | 전사 공통 | - |
| 7 |  | Rule | - | 관리VPC |
| 8 |  | Meta | - | 관리VPC |
| 9 |  | DQM | - | 관리VPC |
| 10 |  | CMS | - | 관리VPC |
| 11 |  | Image | 전사 공통 | - |
| 12 |  | AI-OCR | A&H Claim | - |
| 13 |  | Batch scheduler | - | Workflow 포함 |
| 14 | Banking Service | API Gateway / APIM | - | - |
| 15 |  | Message Queue | - | - |
| 16 |  | Cache | - | - |

  - 사용자 관점 UI/UX 표준화 및 화면 구성

- 업무 특성 별 사용자 그룹을 정의하고 각각의 특성에 최적화된 화면 구성. 화면은 OS, 해상도, 웹 브라우저 등에 따른 단말 의존도 최소화 필요

- 본 사업범위 외 Legacy UI와 공존하는 기간 동안에 최대한 Look & Feel의 이질감을 해소할 수 있는 UI/UX 구성

- 사용자 요구사항, 이용 동선, 필요 정보 등을 종합적으로 고려하여 사용자 편의성을 확보한 사용자 중심의 단말 환경을 구성할 수 있는 방안 제시

- 요구사항과 최적의 업무 환경을 마련하기 위한 표준 UI/UX 제시

- 자주 사용하는 UI패턴을 정의, 템플릿/가이드를 통한 생산성/품질 향상 방안 제시

- 차세대 시스템 구축 중 패키지 도입으로 구축하는 업무의 UI/UX는 사용자 요구사항과 표준 UI/UX에 따라 수정, 보완 지원 필요

  - UI Platform 기반의 Portal 구성

- 전사관점에서 사용자 그룹별로 SSO/IAM과 연계하여 최적화된 메뉴 구조와 Dashboard를 구성

      - 예) 영업, 제휴영업, 심사, 계약관리/배서,…

- 다양한 브라우저를 지원할 수 있어야 하며 최신 HTML5 기반의 버전을 지원할 수 있어야 함

- Legacy시스템의 화면이 Portal의 메뉴체계와 연동할 수 있도록 구성해야 하며, 상호 연동을 위한 표준화, 성능/안정성에 대한 검증과 테스트를 수행해야 함

- Portal에 포함할 기능과 범위를 아래 예시와 같이 제시

| 서비스명 | 구성 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 | 사용자 인증 관리 | SSO와 연동하여 사용자 인증 및 관리 |
| 메뉴관리 | 메뉴 등록 | 메뉴 조회, 등록, Tree구성 |

- UI Platform 기능 요구사항

      - 아래의 세부 요구사항은 주사업자에서 기본적으로 프로젝트 착수 시점에 제공할 수 있는 기능을 중심으로 조견표를 제시하며, 투입 후에 기능 구현이 필요한 영역은 구현 방향을 제시하거나 대체 수단을 기술

      - 아래의 요구사항외 제언하는 UI Platform이 가지고 있는 기능 또한 조견표에 기술

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 개발도구 편의성 | - 편리하고 다양한 개발 기능 제공 - 개발 도구의 도움말 기능을 포함한 직관적이고 편리한 UI 지원 - 태그와 어트리뷰트 이름 및 값에 대한 자동 완성 기능 - 클립보드 내역의 최근 10개 이상 저장 및 Paste 기능 - 각종 컴포넌트 간의 copy & paste 기능 - 별도 개발 없이 다른 도구와 연계되어 개발할 수 있는 통합 환경 제공 - 개발 도구는 확장성 고려 시 다양한 OS에서 가동될 수 있어야 함 - 웹 표준 기반의 웹 에디터 제공(도움말, 공지사항, HTML, 페이지 작성용) |
| 화면 제작 편의성 | - Drag & Drop 방식 지원 - 화면설계서(excel 양식 등) 기반 화면 제작 자동화 기능 - 설계 시 데이터 연동 여부 및 로컬 실행 viewer 기능 - 화면 자동 생성 및 템플릿 기반 화면 제작 기능 - 입력 및 출력 항목의 정의 기반으로 화면 자동생성 기능 |
| 디버깅 기능 | - 화면 소스 디버깅 및 입/출력 전문 처리 디버깅 기능 - 이벤트 및 거래 단위별 디버깅 기능 - 라인 디버깅(step-in, step-over, step-out, break-point, call-stack 등) 기능 |
| 사용 편의성 | - 즐겨찾기 조회/관리 및 최근 처리내역 조회 기능 - 최근 또는 당일 거래화면 목록 조회 기능 - 자주 사용하는 거래 기억/호출/삭제 기능 - 조회 가능한 화면 목록 개수 설정 - 화면별 네비게이션 지원 및 MDI와 듀얼 모니터 지원 - 업무화면 실행 시 관련 담당자 표기 - 타이틀 바, 주소 창 등의 최적화 기능 |
| 업무 효율성 | - 프로세스 절차 기반의 거래화면 동적 분기 - 업무화면 간 데이터 연계 자동화 기능 - 특정 거래 결과를 다른 연관 거래 입력으로 활용 |
| 거래 처리 | - 일반 거래 및 대량 입출력 거래 등 다양한 거래 유형 지원 - 다양한 매체(전문, 파일 등) 전송 기능 - First-Row 기능 기반 대량 데이터 처리 기능 - 비동기 통신 순서 보장 기능 및 성능 튜닝 기능 |
| 서비스 연계 | - SSO/IAM과 연계 기반 로그인 거래 처리 기능 - 사용자 화면별 권한정보 IAM 기반 연동 기능 |
| 운영관리 | - 도움말 콘텐츠의 동기화를 고려한 화면 배포 통제 기능 - 단말 프로그램 버전 관리 기능 - 단말 저장 데이터 보안 처리 기능 - 화면 단위 배포 용이성 - 컴포넌트 기능 - 다양한 컴포넌트(콤보박스, 체크박스, 에디터박스, 날짜/달력, 그리드 등) 삽입 기능 - 데이터 엑셀파일 저장/Export/Import/Copy/Paste 기능 - Cell Merge 기능 및 다중 row 데이터 처리 기능 - 전체 출력 및 자동 다음 조회 기능 |
| 플랫폼 지원 | - Media Query 기반의 화면 크기 확인으로 화면 크기 변화에 따라 그에 맞는 유연한 이미지와 그리드 지원 - 디바이스에 따라 필요 정보만 노출시켜 최적화된 이미지 제공 기능 |
| 표준지원 | - 웹 표준(HTML5, ECMA, Script, CSS3 등) 기술 지원 - 특정 OS에 종속되지 않는 OS 독립성 지원 - 특정 브라우저에 종속되지 않는 cross browsing 지원 - 범용 브라우저 실행환경에서 Active-X 등 plug-in이 설치되지 않아야 함 - 화면 Frame에 맞춰 모든 컨트롤이 축소 및 확대되는 screen view 지원 - 하나의 소스로 전용/범용 브라우저 모두 사용 가능 - 대량 출력(first row) 거래는 일반 거래와 동일하게 표준전문 기반이며 순차 요청이 아닌 단일 요청의 다중 응답으로 구성 |
| 보안관리 | - 사용자 이석 후 일정 시간 초과 시 화면 잠금 기능 - 화면 잠김 상태에서 조작자 비밀번호 입력으로 잠금 해제 기능 - 화면 내 개인정보 필드의 masking 처리 기능 - Masking 항목의 Focus-on 시 masking 해제 기능 - 계정 및 권한에 따라 masking 처리 기능 |

  - 어플리케이션 프레임워크 구현

- 어플리케이션 프레임워크는 금융업계에서 많이 사용하고 있는 개발 언어와 최신 버전을 지원할 수 있어야 함

- 어플리케이션 프레임워크는 특정 벤더에 종속적이지 않아야 하며 오픈소스 기반으로 자체 구축할 수 있도록 제언

      - 상용 프레임워크를 제언하는 경우 라이선스 체계와 유지보수 체계, 향후 roll-out 제약사항에 대해 명확히 기술.

- 어플리케이션 프레임워크 요구사항

    - 아래의 세부 요구사항은 주사업자에서 기본적으로 프로젝트 착수 시점에 제공할 수 있는 기능을 중심으로 조견표를 제시하며, 투입 후에 기능 구현이 필요한 영역은 구현 방향을 제시하거나 대체 수단을 기술

    - 아래의 요구사항 외 제언하는 어플리케이션 프레임워크가 가지고 있는 기능 또한 조견표에 기술

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 거래제어 및 통제 | - 공통 거래제어 및 통제(채널별, 시간별, 서비스별 등) - 부문별 시스템 장애 시, 장애 서비스 호출 blocking - GUID기반 거래 추적 |
| 공통/표준 함수 | - JAVA 표준 API, 기반 프레임워크가 제공하는 API를 중심으로 Utility 표준화 - 세부 사용법, 샘플 코드 및 가이드를 위한 Portal 제공 - 휴일/영업일 연계 함수 등 비즈니스 공통 API 제공 - 페이징 처리를 위한 Block단위 조회 |
| Exception 처리 | - Custom Exception의 정의를 최소화하고 모든 예외에 대해 누수 없이 처리될 수 있도록 표준화 |
| 메시지 | - 어플리케이션 처리시 사용할 사용자 메시지의 구조화 방안 제시 - 효율적인 메시지 정의, 변경을 위한 구성 방안 |
| Validation | - 어플리케이션 처리시 데이터에 대한 유효값 검증 표준 방안 - Validation 수행 시 처리할 메시지 정의 방안 |
| 로깅 | - 거래성 업무로그, 조회성 업무로그, 에러로그를 구분하여 실시간 통합하여 로깅 - 개인정보가 포함된 로그의 경우 암호화되어 전송되어야 하며, 인가된 사용자가 복호화하여 로그를 확인할 수 있어야 함 - 사용자/그룹/서비스별 디버그 로깅(on/off기능 포함) 지원 방안 |
| DB I/O 표준화 | - 어플리케이션은 DBIO API를 통해 DB 접근 - 어플리케이션에서 사용되는 DB 엑세스는 공유 라이브러리 형태 또는 표준 DB Access API 형태로 제공 - ANSI-SQL을 사용하지 않은 비표준 SQL의 inspection 방안 |
| Cache 연계 | - Cache 설정의 변경 수단 제공 – 업무별 Size, 알고리즘, 유효기간 - 실시간 Cache 제어 수단 제공 – 데이터의 삭제, purge, 재적재 |
| 배치 프레임워크 | - 배치 처리 표준화 및 모니터링 수단 구현 - 종료시점이 지난 배치, 수행이력대비 결과가 다른 경우 개발자 통보체계 구현 - 배치 업무 개발의 편의성 제공 - 프로그램에 공통적인 작업처리를 위한 선/후 처리 기능 제공 - 배치 실행 인터페이스(자동화 도구)와 연계처리 - 배치 프레임워크에 의한 모듈 스케줄링 - 온라인 서비스와의 연동 프레임워크 기능 제공 - 온라인 서비스 호출 및 입력전문 처리 |
| 개발 프레임워크 | - 업계에서 널리 사용되는 IDE에서 개발이 가능해야 하며, plug-in이 필요한 경우 지원 IDE를 명시 - 단위테스트의 효율적인 지원 기능 제공 - SQL 작성 및 검증, 서비스 테스트 코드, 시나리오의 생성을 위한 편의성 제공 - 형상에 commit전 Secure coding/Inspection 수단 지원 - 메타시스템에 등록된 단어, 용어에 기반한 Data Object 생성을 위한 수단 제공 |

  - 어플리케이션 로그 통합

- 서버에서 발생하는 로그에 대한 표준화하여 실시간으로 통합되어야 하며, 개발자가 거래로그를 조회할 수 있는 수단 제공

- 사용자, 업무, 시간대별로 쉽게 검색할 수 있는 분류체계 수립

- 로그의 Lifecycle에 대한 정책을 반영할 수 있어야 하며, 주단위로 FIFO 형태로 summarize하여 통계화하여 별도로 관리

- 개인정보 취급 서비스의 audit 로그 구성 및 암호화, 준법감시인의 로그의 조회 기능 제공

- 서비스 연관관계를 추적할 수 있는 Global Transaction ID의 부여와 검색, 가시화 도구 수단 제공

- 사용자가 시스템 이용 시 주요 어플리케이션(화면, 메뉴, 서비스 등) 및 주요 데이터 접근 로그를 저장/Tracing 할 수 있는 체계 구축 방안 제시

- 장애/에러 발생 및 감사 요구에 대해 손쉽게 분석/대응할 수 있는 방안 제시

- 로깅 대상이 되는 주요 정보나 어플리케이션은 내부 규정에 의해 변경이 잦을 수 있어 유연하게 대응할 수 있는 방안 설계

  - 마이크로서비스 아키텍처

- Outer Architecture 및 Platform 구성방안 제시

        - API Gateway, APIM/개발자 Portal 제공

        - Service Mesh, Integration Pattern

        - Message Queue, Cache, RDBMS 표준 제시

        - Master/Infra Node 구성, PV, Security/Network 구성방안

- 마이크로서비스 간 분산 트랜잭션 처리방안 제시 (SAGA, 2PC, 개발자 처리 표준)

- 대량데이터 조회 방안 제시 (CQRS 구성, 배치 처리 방식)

- 서비스 모델링/디자인 방법론 제시

    - 마이크로서비스 도출 방법 도출 (서비스 분리의 기준 및 방법)

    - 업무기능분해도, 이벤트스토밍 방식 등 현실적인 디자인 방법론

    - 개발 공정/프로세스와 생산성/품질 제고를 위해 필요한 툴 제시

  - 표준 개발환경 구축 방안

- 표준 어플리케이션 개발 환경 구축 및 개발 가이드/템플릿 제공

- 개발 공정/프로세스와 생산성/품질 제고를 위해 필요한 툴 제시

    - 프레임워크, 관리 도구, 개발 도구, 품질 도구의 사용을 파악할 수 있는 개발 공정 및 프로세스 체계 제시

    - 모델링, 소스 인스펙션, 메타데이터 등 도입 대상 솔루션과의 연계 방안 제시

- 당사 ITSM, 형상관리 도구와 연계한 빌드 배포 방안 제시

- 형상관리 및 브랜치 전략 방안

    - 개발 프로세스의 안정적인 변경관리를 위한 형상환경 제시

    - 효율적인 브랜치 관리를 위한 도구 및 플러그인 활용 방안 제시

    - 멀티 브랜치 전략 모델/방안 제시

      - develop, master 브랜치 관리방안, 개발/빌드/배포 단계별 용도에 맞는 모델 제시

      - feature - 새로운 기능을 개발하거나 버그를 수정하기 위해 생성되는 수명이 짧은 분기 및 병합 방안

      - release - 새로운 릴리즈를 위한 분기 및 병합 방안

      - hotfix - 긴급하게 수정해야 하는 중요한 버그 및 문제를 해결하기 위한 분기 및 병합 방안

- DevOps 환경/프로세스 제시

    - 개발팀과 운영팀 간의 효율적이고 효과적인 협업을 보장하기 위해 다양한 기능 제공

    - CI/CD(지속적인 통합/배포) - 반복 가능하고 안정적인 방식으로 어플리케이션 변경 사항을 자동으로 구축, 테스트 및 배포할 수 있는 방안 제시

    - 구성 정보의 관리 방안 : 환경(로컬/개발/테스트/운영)별 구성정보의 효과적인 버전 관리 방안 제시 (Config Server, Git, ConfigMap의 활용 방식)

      - Application이 개발/테스트/운영 환경에 관계 없이 동일하게 동작할 수 있는 환경 구성 방안

      - Application과 설정, 환경변수, property 등의 완전 분리

    - IaC (Infra-as-a-Code) : 인프라 리소스에 대한 변경을 코드로 수행할 수 있는 범위와 관리 자동화 방안 제시

    - 협업 및 커뮤니케이션 : 채팅, 메일, 프로젝트 협업 도구/환경과 연계한 구성방안 제시

  - 개발지원 방안

- 개발 업무 프로세스 효율화를 위한 환경을 구축하여 개발 환경의 일관성을 유지하고 개발 및 테스트 공정별 표준 툴과 연계 구성

    - 형상관리, 빌드/배포, 소스인스펙션, 보안인스펙션을 연계하여 구성

    - 프로그램 빌드 기능, 배포 기능 및 배포 복구 기능을 제공하고 이에 대한 수행 이력을 관리하는 기능 제공

    - 빌드/배포된 소스의 버전을 확인하고 소스코드 점검 결과와 연동하여 원칙을 준수하지 않는 경우에는 빌드/배포를 제한할 수 있는 기능 제공

    - 응용 프로그램별, 모듈별, 단위 업무별 단위 테스트 및 통합 테스트, 시스템 연계 테스트, 성능/가용성 테스트 등 각종 테스트 시나리오/케이스 관리 지원

- 테스트 시나리오/케이스 관리 및 결과 입력 지원

- 운영시스템 배포 전 테스트 시나리오/케이스 수행 결과에 대한 적정성 검증 지원

    - 도입되는 개발 프레임워크와 호환되는 소스/보안 인스펙션을 제공하고 개발 단계에서 사전 검증이 가능하도록 지원

        - 소스코드에 대한 분석 기능 및 분석 결과 리포팅 기능 제공

        - 취약점 조치가 용이하도록 발생 지점, 원인에 대한 리포팅 기능 제공

        - 소스코드 진단 시 원인 파악이 가능하도록 디버깅 기능 제공

        - 취약점에 대해 원인 설명, 해결 가이드 등 한글 도움말 기능 제공

- 개발 지원 도구 구성

    - 오픈소스 중심으로 개발 지원 도구 제시

        - 향후 전사 표준 아키텍처와 Legacy 환경을 모두 지원할 수 있는 개발 지원 도구 제시

        - PaaS, IaaS환경과 개발자PC의 프로젝트/소스 변경없이 동작하고, 연계할 수 있는 환경 제시

- 향후 애자일 방법론과 조직에 대응할 수 있는 협업 방안 제시

  - 배치 시스템 효율화 방안

- 일/월 마감 배치를 효율적으로 구성하는 최적의 방안 제시

    - 배치 스케쥴 파악이 용이하고 일/월 배치작업 통제가 용이하도록 구성

    - 목표 시간 내 배치 작업 완료 가능하도록 구성

    - 전자금융감독규정 상 전산원장 통제 정책을 준수하는 통제 수단 제시 (예. 배치 스케줄 Workflow)

- 보험 업무의 성능 및 안정성을 고려한 배치 서버 구성 및 효율화 방안 제시

    - 클레임 마감/통계 등 배치 작업을 위한 최적 서버 구성 방안 제시

    - 온라인 트랜잭션 처리에 영향을 최소화할 수 있는 아키텍처 제시

  - 통합/인터페이스 방안

- 향후 API Gateway를 중심으로 하는 Cloud, Application Modernization생태계의 방향성에 따라 Layer별 UI/서비스 통합이 트랜잭션의 성격에 따라 설계, 구축되어야 함.

    - 새로운 서비스의 구현은 Cloud PaaS기반으로 구성하는 것을 원칙으로 함.

    - 고객, 상품등 마스터데이터는 CDC를 통해 실시간 복제되며, read-only로 참조할 수 있도록 환경 구성

    - 프리젠테이션 Layer는 ‘③사용자 관점 UI/UX 표준화 및 화면 구성’에서 제시된 UI표준을 통해 통합

    - 서비스 Layer는 API Gateway를 통해 통합하며, 필요 시 Legacy 프레임워크에 프로토콜 변환을 위한 Adapter를 구현

- 위 모델은 AXA Global에 제언된 모델 예시로 주사업자가 향후 기술방향성, 운영의 용이성을 고려하여 모델과 구체적인 구현 방안을 제시

- 통합로그 환경 구성 및 관리

    - 거래로그 저장, 추적, 분석할 수 있는 기능 제공

    - E2E관점의 장애 추적 및 에러/장애 로그 관리

  - 데이터 아키텍처 요구사항

- 목표 데이터 아키텍처 구성

- To-Be 어플리케이션 구성과 연계하여 데이터를 처리하고 관리할 수 있도록 구성

- 하나의 어플리케이션은 하나의 Connection Pool을 갖는 것을 원칙으로 하나, DBMS는 통합하여 구성

- 데이터 모델링 방안 제시

- 참조모델 및 패키지 기반의 제언 시 해당 데이터 모델 제시

- 업무 요구사항을 반영한 To-Be 데이터 모델링 방안 제시

- 통합 데이터 모델과 어플리케이션 기능 간의 상관분석 방안 제시

- 통합 데이터 모델에 대한 ERD 현행화

- 데이터 표준화 방안 수립

- 데이터 표준 및 관리 모델 제시

    - 표준 단어, 용어, 도메인, 코드의 표준화

    - 유사어, 이음동의어, 금칙어 관리

    - 정의된 표준에 따른 표준 준수 여부 검증

    - 표준 데이터 일괄 생성 및 멀티 표준 관리

- 업무 요구사항을 반영한 단어, 용어, 도메인, 코드 데이터 표준화 방안 제

- To-Be 메타데이터 관리 방안 제시

    - DB 테이블, 컬럼, 인덱스 등 스키마 정보의 수집

    - 메타데이터 및 데이터베이스 Catalog 수집 등에 대한 스케줄링

    - 메타데이터에 대한 충실도, 표준 준수도, 테이블 영향도, 유사도 검사

- 데이터 Ownership, 관리 프로세스 수립

- 개인정보 암호화, 마스킹, 비식별화 대상 관리정책 수립

- 데이터 구조를 체계적으로 관리하고 데이터 표준 일관성을 유지하여 표준화된 데이터 모델링을 지원

- 데이터 표준 관리

- 데이터 사전(Data dictionary)을 통해 도메인, 코드, 금칙어 등과 같은 데이터 표준의 세부 사항 관리 지원

- 표준 단어, 용어, 도메인, 코드의 표준 항목 등록 및 조회

- 표준 용어의 중복 최소화 관련 형태소 분석 기능 지원

- 유사어, 이음동의어, 금칙어 관리 지원

- 표준 데이터 일괄 생성 기능 및 멀티 표준 관리 기능 구현

- 비표준 용어에 대한 관리 지원

- 데이터 구조 관리

- 테이블(table), 인덱스(index), 뷰(view) 등 데이터베이스 객체(object) 관리 기능 및 DDL 자동생성 기능 제공

- 개괄/개념/논리/물리 데이터 모델의 Layer 간 Alignment 기능 및 매핑된 Layer 간 모델 자동 이동 기능 제공

- 승인 모델 기반의 데이터 모델 변경(신규, 변경, 삭제) 기능 제공

- 물리 데이터 모델에 대한 사전/사후 유사도 분석 기능 제공

- DB 모델링 도구(repository) 실시간 연계 기능 제공

- 물리 데이터 모델의 개발, 테스트, 운영 간 정합성 검증 지원

- 데이터 흐름 관리

- 소스와 타깃 간의 데이터 흐름을 시각적으로 제공

- 데이터 표준 준수, 얼라인먼트(alignment), 모델 유사도를 지원하여 변경 영향 분석 정보 제공

- 테이블/컬럼 매핑정의서와 ETL 연계로 흐름 정보 수집

- 워크플로우 관리

- 메타데이터 생명주기 관리를 위한 워크플로우 관리 지원

- 보고서 및 관리 도구 지원

- 다양한 보고서 템플릿을 제공하고 스케줄러, DB 연결 정보 관리 등의 시스템 관리 기능을 제공

- 데이터 모델 변경, 용어 등록, 비표준 용어 사용 등 메타데이터 관리 시스템의 요청, 승인, 결재 기능을 ITSM과 연계

- 개인정보보호 지원

- 개인정보 암호화, 마스킹, 비식별화 대상 테이블 및 컬럼을 별도의 메타 정보로 관리하는 기능 제공

- 개인정보 최소화 관리를 위한 구현 방향 제시 – 데이터 모델링 및 구성, 암호화, 비식별화 측면

- 필요 시 개인정보 보호 대상을 신속히 추출하여 관리할 수 있도록 지원

- 당사 메타데이터 관리 업무에 맞게 Customizing 지원

- 데이터 품질확보 방안 수립

- 데이터 품질관리 절차 및 R&R 제시

- 데이터 품질 기준 관리

    - 전사 데이터 품질관리 체계 수립 및 품질관리 체계 수립

    - AXA Global에서 추진하는 데이터품질지표(DQI), 핵심품질항목(CTQ) 적용

    - 데이터 품질 진단, 데이터 품질 개선 등 데이터 품질 관리 프로세스 수립

    - 데이터 품질 검증을 위한 비즈니스 관점의 업무 규칙(BR) 적용

- 데이터 품질 진단 대상 관리

    - 품질 대상 업무의 분류체계 및 관리

    - 진단 스케줄 설계 및 실행 등의 프로세스 관리

    - 데이터 품질 진단 및 개선 관리

    - 데이터 품질진단 수행 및 진행상황의 모니터링

    - 진단 회차 별 오류 데이터 개선 결과에 대한 상세내역 관리

    - 데이터 규칙 별 결함 현황, 결함 데이터 세부내역 및 개선활동 관리

    - 오류 원인 및 조치 활동 시 영향도 분석 정보 기반의 업무 효율성 제고

- 데이터 품질 통계 관리

    - 업무, 데이터품질지표, 핵심정보항목, 업무규칙별 데이터 품질 현황 및 추이 분석

    - 백분율 등 다양한 형태로 데이터 품질 현황 관리

    - 다양한 조회결과 저장, 차트 형식 등 다양한 리포트 형식 지원

- 최적화된 DBMS 구성 방안 제시

- 고비용의 구조의 DBMS를 탈피할 수 있도록 OSS기반의 DBMS를 중심으로 제언

    - 업무 특성에 따라 개발 난이도에 따른 일정, 안정성을 종합적으로 고려하여 어플리케이션 별로 적합한 DBMS를 채택하여 제언

- 당사의 목표 어플리케이션 아키텍처 Layer별 DB를 효율적으로 관리할 수 있는 모니터링 방안 제시

- 데이터 복제가 필요한 영역에 대한 관리방안 수립

    - 데이터 동기화 요건 정의 및 동기화 방법 제시

    - 데이터 중복 최소화를 위한 모델링 및 데이터 흐름관계 제시

  - 기술 아키텍처 요구사항

  - 기술 아키텍처 요건

- 본 Pre-Requirement Documentation 「3.2. 업무 기능 요구사항」의 모든 요건을 충족시킬 수 있는 사양과 기능을 갖춘 기술 아키텍처 제언

- 당사의 On-Premise 환경은 차세대 사업 종료 후 사용할 수 없으므로 주사업자의 필요로 인하여 On-Premise 환경을 사용해야 할 경우 반드시 그 사유를 명시해야 하고, 향후 주사업자의 비용으로 클라우드 환경으로 이관

- 주사업자는 당사가 선정한 CSP와 협업하여 프로젝트를 성공적으로 수행

- 클라우드 환경에 설치되는 서버와 네트워크 서비스들은 당사의 비즈니스 수행에 지장이 없도록 충분한 용량이 산정되어 제언되어야 하고 비즈니스 확장으로 인하여 용량의 확장이 필요할 경우 유연한 확장이 가능하도록 구성

- 운영 환경과 함께 개발/테스트/DR환경 인프라 구성안을 제시

- 개발과 테스트 환경은 운영환경과 논리적으로 분리되어야 하고, DR 환경은 운영환경과 물리적으로 분리

- 운영 환경의 주요 시스템은 다중화 구성이 원칙

- Public Cloud에는 향후 보험 코어를 포함한 모든 시스템이 설치되며 현IDC에서 운영중인 legacy 시스템과는 전용망, VPN등의 보안 조치가 된 네트워크를 통해 구성

- Public Cloud 환경에서 설치할 수 없거나 운영이 불가능한 시스템은 제언할 수 없음 (예, Appliance 장비)

  - 목표시스템 구성

| SEQ | 업무 | 도메인 | 플랫폼 | AP |  |  |  | DB |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P | T | D | M | P | T | D | M | 인스턴스 |  |
| 1 | Openshift | Bastion | IaaS |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Openshift | Bootstrap (임시) | IaaS |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Openshift | Infra Node | IaaS | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Openshift | Infra/Router Node | IaaS | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Openshift | Worker Node | IaaS | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 장기 보상 | 사고접수 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 보험 |  |
| 7 | 장기 보상 | - | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 장기 보상 | 출력물관리 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 일반 보상 | 사고접수 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 일반 보상 | - | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 일반 보상 | 출력물관리 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 장기/일반 | 배치 | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Image | Image IF | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | Image |  |
| 14 | Image | Image처리 | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Image | ECM | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AI-OCR | AI-OCR | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CM | 홈페이지/모바일 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | CM | 정적 컨텐츠 위주 |
| 18 | CM | 사이버창구 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | Biz/인터페이스 위주 |
| 19 | CM | CM Admin | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | CMS | CMS | IaaS |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | CMS |  |
| 22 | Product | Rule | IaaS |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Rule |  |
| 23 | Insurance | ML예측 | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 현행 H2O 모델분리 |
| 24 | Engagement | Portal | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | Portal |  |
| 25 | Security | SSO | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Security | IAM | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Data | Meta | IaaS | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Meta/DQ |  |
| 28 | Data | DQM | IaaS | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Meta/DQ |  |
| 29 | Batch관리 | Batch scheduler | IaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | AP/DB 통합 |
| 30 | Batch관리 | Batch Workflow | IaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | Batch |  |
| 31 | API | API Gateway | PaaS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | API | APIM | PaaS | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | APIM |  |
| 33 | API | Message Queue | IaaS | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | API | Cache | IaaS | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 업무 특성에 따라 서버의 분리 및 통합, 이중화 구성 방식은 변경이 가능하며, 변경 시 해당 사유를 명시하고 규격서에 기재

    - AP서버의 구성

        - PaaS 구성이 원칙이나 업무/솔루션의 특성에 따라 IaaS 제언

        - 운영의 이중화와 원격지 DR요건을 충족하는 Mulit-AZ를 통해 Active-Active 구성이 원칙

        - 비즈니스 영향이 작은 업무의 경우 단일 구성이 가능하나 1시간이내로 복구할 수 있는 백업/복구 환경을 필수로 구성해야 함

    - DB서버의 구성

        - OSS기반의 DBMS를 RDS로 구성하는 것을 원칙으로 하나, 업무/솔루션의 특성에 따라 Oracle RDS로 제언할 수 있음

        - RDS의 복제영역은 Read할 수 있도록 구성

- On-Premise와 연결을 위한 Hybrid Cloud모델, 향후 전사 시스템을 Public Cloud로 전환할 수 있는 제반 환경이 필요한 경우 하드웨어와 솔루션을 제언

  - 클라우드 구성 방안

- 감독당국 및 당사의 컴플라이언스 준수

    - 전자금융감독규정, 신용정보법 및 신용정보감독규정, 개인정보보호법, 정보통신망법, 금융보안원의 클라우드 이용 가이드 등 관련 법규 및 가이드라인 준수

- 목표 아키텍처 구성(案)

- Multi-Account, Multi-VPC 구성 전략

    - Multi-Account 구성 방안 제시

        - Organization, Organization Unit, Account, Billing 관계 설정 방안 제시

        - 계정 생성, 계정별 서비스 활성화 및 보안 설정 등 관리방안 제시

        - AWS 리소스 및 서비스 관리 및 액세스 권한 관리 방안 제시

        - AWS Multi-Account 설계, 구현 및 관리

    - Multi-VPC 구성 방안 제시

        - VPC 설계 및 구성, 네트워크 구성, IGW/NAT 구성 방안

        - VPC 보안 관리 방안 제시 – SG, NACL, TGW연계

        - VPC Flow 모니터링 및 관리방안 제시

- 클라우드 네트워크 구현방안 제시

    - Amazon Route 53, DNS 구현 방안 제시

    - Transit Gateway, Direct Connect Gateway 등 Connectivity 원칙 및 전략 제시

    - Network, VPC 구성 자동화를 위한 방안 제시

        - CloudFormation, CDK, AWS Config, AWS System Manager등의 활용방안 제시

- DMZ 구성 방안

    - 현행 On-Premise DMZ환경을 대체할 Cloud를 위한 DMZ 환경 구성

    - 대상 서비스는 Security VPC내에 별도로 구성하고 GWLB를 통한 연계와 inline 구성의 장단점을 고려하여 제언

    - 현행 국내 Compliance 요건에 의해 타사와 자원을 공유하지 않는 설치형 솔루션으로 구성

      - IPS/Firewall/WAF의 경우 주요 데이터의 복호화가 처리되므로 SaaS형 서비스를 사용하지 않고 설치형으로 제언

      - Anti-DDoS의 경우 IP Layer의 감지를 전제로 하고, 당사의 VPC 진입전 동작하기에 AWS Native Service (Shield) 또는 설치형으로 검토하여 제언하되, Compliance 요건을 확인할 것

    - WAF

        - AWS Seoul Region에 설치/운영한 실적이 있는 솔루션

        - FQDN 기반 IP 자동 업데이트 지원

        - 신규 signature 업데이트 시, 사전 정의된 기간 동안 신규 signature에 대해서는 ‘탐지’ 모드로 운영

        - IP/URL 예외처리(bypass) 지원

        - Negative/Positive 정책 혼합 적용이 가능한 제품

        - 중요정보(고유식별번호, 신용카드번호, 계좌번호 등)가 포함된 문자열에 대한 유출 방지

        - OWASP 10대 취약점 차단

    - Anti-DDoS

        - Client IP 정보 제공

        - SSL 공격 방어

        - 임계치 이하의 낮은 대역폭 공격 방어

        - Cloud Watch와 연계 또는 모니터링 수단 제공

- 환경 구성 원칙

    - 시스템 환경은 개발, 테스트, 운영으로 분리하여 구성하며, 개발계는 개발자의 Unit Test, SIT환경, 테스트계는 IT&비즈니스 사용자의 SIT, pre-UAT목적으로 주로 사용

    - Pre-Production 환경은 별도로 구성하지 않으며, 운영환경에 pre-production 용도로 임시 deploy하여 조회 서비스를 위주로 테스트를 수행

    - 대규모 변경이 발생하는 프로젝트 환경이 필요한 경우 IaC를 통해 별도의 환경을 구성하여 테스트를 수행할 수 있는 체계를 제시

    - 개발/테스트 환경은 운영환경과 논리적으로 분리되어야 함 (예. VPC의 분리)

      - 인터넷을 사용하는 업무는 개발/테스트 환경을 위한 접근성을 확보할 수 있는 방안 제시

      - 개발/테스트 환경은 하나의 VPC와 Control Plane을 공유하는 것이 가능하나, 표준화를 통해 운영의 혼선이 없도록 구현

      - 개발계와 테스트계 구성 시 사용자의 접속 단말(업무용 단말, 서버직접접속용 단말)이 상이함을 고려하여 전자금융감독규정 15조 망 분리 요건에 적합한 구성안 제언

      - DR 환경은 운영환경과 물리적으로 분리되는 Multi-IDC로 구성해야 하며, 금감당국의 기준에 부합하도록 모델을 제시해야 함 (예. Multi-AZ를 통한 Active-Active 구성)

      - 운영 환경은 이중화 구성이 원칙이나 업무적 중요도가 현저히 떨어지는 어플리케이션의 경우 단일 구성으로 제언할 수 있으나, 원격IDC에 소산/백업 구성이 제시되어야 함

      - 랜섬웨어 공격을 원천 차단하기 위해 2차 소산방안을 제시

      - 운영시 변경/통제를 위해 3단계 환경을 모두 접근해야 하는 도메인의 경우 관리VPC로 분리하여 구성하고, 각각의 환경에 접근하기 위해 반드시 보호 수단을 제시 (예. Network/Firewall 서비스)

      - 위의 환경 구성 원칙은 당사가 사업 준비를 위해 제시하는 하나의 모델로 Compliance 규정, 기술적 구현, 운영/개발의 용이성, 향후 TCO를 고려하여 Best Practice 모델을 제시

      - 서버 패치 시스템(PMS, Server Patch control)은 AWS 환경 리소스 및 기존 legacy 환경의 OS에 대한 통합 관리 방안을 제시

  - 소프트웨어 아키텍처 요건

- 당사가 선정한 CSP의 Public Cloud 환경에 설치할 수 없는 소프트웨어는 제언할 수 없음

- 클라우드 환경에 설치되는 대상 시스템들의 OS는 프로젝트 기간 및 안정화 기간에 발생하는 업그레이드와 보안 업데이트를 수행할 책임이 있음

- 다른 종류의 Linux나 다른 버전 사용 시 반드시 그 사유를 명시해야 함

- 주요 시스템 소프트웨어(예, WEB, WAS, DBMS)은 기술 성숙도가 높은 오픈소스 기반의 솔루션을 우선 고려

- 현재 기술지원이 불가능하거나 향후 5년 이내 기술 지원의 중단이 예정되어 있는 소프트웨어는 제언할 수 없음

- 소프트웨어들이 설치된 가상 서버나 컨테이너 환경의 사양이 확장되거나 축소될 경우에도 추가 비용 지불 없이 즉시 사용 가능해야 함

- 모든 소프트웨어는 시스템 오픈 후 1년 간 무상유지보수가 원칙이며, 무상유지보수 기간 동안 시스템 아키텍처에 변경이 발생할 경우 주사업자는 당사의 아키텍처 변경안을 기술적으로 지원해야 함

  - 통합 모니터링 방안

- 서버, 네트워크, DBMS, 어플리케이션은 별도의 관리 도구를 이용하여 실시간 모니터링 되어야 하며, 각 Layer별 모니터링을 위한 솔루션과 구성을 제시

- 서버와 네트워크는 통합 모니터링 대시보드를 구성

- 실시간 수집기준은 30초 이하 및 Real-time기준으로 설정 기능

      - 서버 : CPU, Memory, Disk 사용률 및 장애 발생 현황 등을 실시간으로 모니터링할 수 있어야 함

        - 프로세스 및 로그 항목에 대한 모니터링 설정 기능

        - 모니터링 대상에 대한 시스템 정보 확인 가능

      - 네트워크 : 실시간 사용 현황, 장애 현황, 병목 등을 모니터링 할 수 있어야 함

        - 다양한 방식의 Traffic 모니터링 방안 제시
(Instance / Subnet / VPC / VPN 구간 별 정확한 사용량 측정)

        - VPC Flow Monitoring 방안 제시

        - 구간별 Real-Time Monitoring 기능 제공 (SSL 암,복호화 포함)

      - DBMS : 사용현황 및 성능, 장애 발생현황 등을 모니터링 할 수 있어야 함

      - 어플리케이션 : APM등을 이용하여 Java 기반의 어플리케이션들의 성능, 사용자, 세션, 장애발생현황 등을 모니터링 할 수 있어야 함

- 트랜잭션 추적관리

      - 이기종 환경의 통합된 중앙집중식 모니터링 환경 및 이기종 환경 하의 트랜잭션 연계 추적 기능 제공

      - Application의 다양한 구간 분석이 가능한 Section Analyzing 기능

      - 실시간 트랜잭션 처리 현황, TPS 및 응답시간 분포와 추이 그래프 제공

      - 대량 트랜잭션 데이터의 실시간 처리 기능 지원

- 장애관리

      - 감시 대상 서버로부터 하나의 통합된 경고 관리를 위한 GUI 제공으로 경고 Event의 통합 상황 제어 기능

      - 각 감시 대상 항목에 대한 설정된 임계치에 따라 경고 발생 시 즉각적으로 관련자에게 조치 가능한 수단 제공

      - 발생 가능한 경과 event에 대해 drill-down하여 즉시 발생 원인분석 가능 도구와 연계된 분석 기능 제공

      - 서비스 장애 관련 원격지 관리 도구 기반의 추가 장애 발생 예방, 안내 메시지 전송, 강제 종료 등

- 성능 분석 관리

      - 네트워크/서버/클라이언트 구간별 사용자 성능 정보 제공

      - SQL Query 관련 OLAP type의 다양한 분석(SQL Query, DB user, OS user, Client, Program) 기능

      - WAS, DB, EAI, MCI 등 각 서버별 성능 측정 기능

      - Service Hang-up 감지 및 근본 원인 분석 기능

- 다중 Tier 환경(WEB, WAS, DBMS 등)에서 Tier 간 응답시간에 대한 구간별 분석 기능

      - 성능문제 관련 자동 분석 기능 제공으로 WAS, DBMS 등의 구간별 성능 문제 원인 분석 및 해결방안 제시

  - 보안 아키텍처 요구사항

  - 컴플라이언스 준수 필요

- 전자금융감독규정, 신용정보법 및 신용정보감독규정, 개인정보보호법, 정보통신망법, 금융보안원의 클라우드 이용 가이드 등 관련 법규 및 가이드라인 준수

- AXA 자체 보안성 심의 수행 – 취약점이 모두 제거된 Source Code 납품

- Cloud 이용 보고를 위한 자료 작성 지원

  - 통합인증 및 계정통합 방안

- 인사, 파트너, 제휴사 인사정보와 연계된 계정 통합 방안

- 개별 사용자 계정 신청, 승인 처리 등 프로세스 구현

- 통합인증 사용자 계정에 대한 프로비저닝 기능

- SAML, OAuth, OIDC 프로토콜을 지원하는 솔루션 기반으로 구축

- 사용자ID, 비밀번호, 생체 인증, OTP등 다양한 인증 방식을 제공

- 비밀번호 사용 최소화 및 MFA를 통한 인증 방식 제공

- 인증, 로그인 횟수 제한 등 안전한 인증 절차에 의해 통제

- 본 사업의 비즈니스 범위 외 Legacy 변경 및 테스트를 최소화할 수 있는 방안 제시

      - 현행 SSO제품의 마이그레이션 또는 Federation 방안 제시 (현행 연계시스템은 현황자료 참고)

        - 클라우드에 구축되는 시스템에 대해 새로 구축되는 SSO와 연계하고, On-premise에서 운영 중인 Legacy SSO와 Federation 방안 검토

- 휴면 계정 및 고스트 계정에 대한 잠금 및 삭제 기능

- 동일 서비스의 이중 로그인 탐지 및 차단 기능(중복 로그인 제어 및 추적 기능

  - 통합 권한관리 방안

- 사용자 계정/권한 신청 및 관리를 위한 창구 통합 및 프로세스 구현

- 조직 및 사용자 권한 관리를 위한 관리자 도구 기능

- 관리자 권한 등록 관리 및 통제를 위한 관리자 도구 기능

- 사용자 및 시스템별 계정 및 권한에 대한 리포트 및 감사 기능 제공

- 내부 업무포털 구현과 연동한 메뉴 권한 관리

- 전사 사용자 통합 권한 정책 및 적용 프로세스 적용

- 조직별, 사용자 담당업무별, 단위 업무별 등 권한 부여 방식이 고려된 시스템, 메뉴, 화면, 화면구성요소 단위의 권한 부여 및 관리

- APIM과 연계한 어플리케이션 권한 관리방안 제시

- CSRF 방지를 위한 효율적인 구성방안 제시 (예. Security Framework 사용)

- 개인정보 취급 서비스의 관리 및 로깅의 관리 방안 제시

- 사용자 권한 정보 변경 동기화 등 전사 통합 권한 관리 환경구성

- 메뉴별(화면/버튼 단위) 캡쳐 통제, 복사/붙어넣기와 실행 권한에 대한 관리 반영

- 조직개편에 따른 대규모 권한 이행을 위한 시뮬레이션 또는 편의 기능 제공

- 현업사용자 중심의 권한관리(등록/수정/삭제) 프로세스의 구현 및 교육

  - 네트워크 접근 통제 방안

- 클라우드 환경의 다중 점유로 인한 데이터 유출방지를 위해 네트워크 영역을 구분하여 논리적으로 분리 구성하고 접근통제 대책을 적용

- 인터넷/내부망, 개발/테스트/운영은 물리 또는 논리적으로 네트워크가 분리

- 인터넷 연결 구간은 접근통제가 적용되며 우회경로가 없어야 하며, 해킹/공격/악성코드로부터 보호(IPS, DDoS)되어야 하며, 어플리케이션이 외부에서 접속이 가능한 경우 웹방화벽으로 보호되어야 하며 최신 패턴을 정기적으로 업데이트 필요

- Public Cloud 인터넷 관문은 In/Out Bound모두 all deny 정책이 적용된 후 필요 서비스에 한하여 allow로 설정되어야 함

  - 서버 접근 통제 방안

- 개발/테스트 서버 접속 시 서버 접근제어를 통해 접근하고 이에 대한 로깅

- 운영계, 관리계는 AWS IAM정책에 따라 운영Account 계정만 접근할 수 있도록 통제

- 인터넷 연결 구간은 우회경로가 없어야 하며 해킹/공격/악성코드로부터 보호

- 서버접근제어를 통해 개발/테스트 서버에 접속해야 하며 2Factor 인증 적용

- 서버에서 수행한 명령어 이력에 대해 로깅이 남아야 함

- 관리자 접속은 관리자 IP만 접속 가능하도록 적용

- 관리자 전용 프로그램(관리자 웹페이지, 관리콘솔 등)은 비인가자가 접속할 수 없도록 접근 통제

- 클라우드 계정은 반드시 MFA 인증을 적용하고, 인터넷 접근이 아닌 전용구간을 통해 접근해야 함

      - 클라우드 관리자가 클라우드 내부 자원에 인터넷을 통해 접근이 필요한 경우 관리자 승인 후 VPN을 통해 접속.

  - DB 접근 통제 방안

- 전체 DB에 대하여 DB접근제어가 적용되어야 함 (비업무용 시스템은 예외 가능)

- 계정별 권한통제, SQL통제 필요

- 권한 외 행위 또는 위험 명령어 수행활동 모니터링 수행을 위한 로그생성 필요

  - 데이터 및 네트워크 암호화 방안 제시

- 요구사항에 적절한 정형, 비정형 암호화 방법으로 데이터 및 통신 암호화

      - 암호화 키 저장소에 대한 접근 통제 및 키 관리 절차 수립

      - 암호화 키는 개발/테스트/운영계 분리 구성

- 클라우드 서버 보안 방안 제시

      - 서버 보안을 위한 악성코드 통제 및 관리 정책

      - 서버 OS관리 정책 (취약점 패치, 최신 버전 사용 등)

- 전사 시스템 DevSecOps 관점의 구성 방안 제시

      - 운영 데이터를 개발 및 테스트에 사용할 경우 데이터 노출 방지 대책 수립, 개인 정보 비식별화 처리

      - 개발과 운영이 지속적으로 업데이트 되는 경우 Secure Coding, 소스점검,
형상관리 수행 및 배포 전 보안점검 필요

- 시스템 영역 별 취약점 모니터링 관리 방안 제시

      - 클라우드 환경 취약점 관리

      - 어플리케이션 웹 취약점 및 소스코드 점검 수행

      - 인프라 주요 설정/관리 항목, CVE 취약점 항목에 대한 취약점 관리

      - 표준 이미지 취약점 점검 후 배포

      - 오픈소스 취약점에 대한 검사, 식별, 조치 방안 제시

      - 수행사가 자체 구성하는 OSS에 대한 식별과 향후 유지관리 방안 제시

- 개인정보보호법, 정보통신망법 등 필수적용 규제, 권고사항 등 모범기준 세부 항목에 대해 대응 방안 제시

      - 개인정보의 안전성 확보 조치 방안, 개인식별정보에 대한 암호화 방안 및 개인정보 위험도 분석에 대한 대응 방안 제시

      - 개인정보의 기술/관리적 보호조치 방안, 개인 식별정보 마스킹 대응 방안 제시

  - 로그통합 및 보안관제

- 다양한 언어를 포함하는 원시 로그를 파싱, 가공하여 저장

      - OS, DBMS, Application, Network에서 발생하는 로그의 저장

      - 수집되는 로그는 무 손실로 변조/훼손이 발생하지 않아야 함

      - 로그 수집 및 전송 시 네트워크 대역폭 과다 점유 발생을 막기 위한 대역폭 제어 기술을 제공할 것

      - 암호화 채널을 통한 로그 전송이 가능하여야 하며, 암호화 채널 사용 시 성능 저하의 최소화(성능 저하 20% 내외)를 지원할 것

      - 제공 솔루션은 실시간/배치 로그 수집을 지원

      - 수집된 원시 로그는 3개월 이상 보관이 원칙이며, 로그의 유형에 따라 Lifecycle을 관리

      - 감독원 Compliance 규정 준수를 위해 대표적인 로그 유형에 대해 보관주기의 관리방법과 기한을 제시

      - 모니터링하는 보안 장비 등급 중요도에 따라 보고된 보안 이벤트의 중요도를 자동으로 책정하는 기능 제공

      - 광범위한 공격에 대응하는 보안 장비들의 중요도로부터 책정된 위험 값 사용자가 지정한 값으로 자동으로 변경하는 기능을 제공할 것

- 정책관리

      - 단일 또는 복수의 정책을 사용하여 별도의 정책 생성 지원

      - 룰 생성 시 GUI를 통해 수집된 모든 이벤트 필드 선택 및 다른 룰 탐지 결과에 쉽게 조합할 수 있는 기능을 제공

      - 탐지된 공격 및 과거 이력, 공격 유입 경로/유포지 등을 상관 분석할 수 있는 기능 제공

      - 알려지지 않은 공격 및 이상 행위 등을 탐지할 수 있는 상관 분석 정책을 제공

      - 특정 행동이 결여된 시퀀스에 대한 상관관계 분석 툴을 제공

- 운영편의성 및 인터페이스

      - 스케줄 등에 의한 자동화 및 관리자 임의의 백업/복구 기능 제공

      - 단일 UI상에서 로그 및 이벤트와 네트워크 활동 정보를 조회할 수 있어야 하며, 각각의 정보는 분리하여 저장

      - 모든 분산된 컴포넌트에 걸쳐 데이터 조회, 통계 생성, 정렬, 필터링, 데이터 조회

      - 시스템 리소스 모니터링 기능 제공

      - 특정 이벤트 발생 시 정의된 방법을 통하여 실시간 정보를 전송

      - 그래프, 표 등으로 이벤트에 대한 정보를 가시화할 수 있는 대시보드 제공

      - 한글/영어 등의 언어로 웹 또는 콘솔 환경의 GUI 제공

      - 사용자 별로 각 기능에 대한 권한관리 기능 제공

      - 모니터링/생산/관리되는 모든 이벤트, 상관관계분석 룰, 자산(asset, IP, 호스트), 보고서, 대시보드 등에 대한 상세한 접근제어를 제공하여 역할기반 보안 관제 제공

      - 단일화된 논리적 View를 통하여 보안 인시던트의 모든 관련된 사항을 파악할 수 있는 메커니즘을 제공

      - 사용자 및 그룹관리 기능 제공

- 도입 솔루션을 활용하여 관제서비스 구성방안 제시

      - 추후 로그량 또는 수집 대상 장비 수의 증가를 고려하여 다양한 pricing option을 제공할 수 있는 솔루션 제언

      - On-premise와 Cloud 영역을 통합한 관제 방안 제시 필요.

  - 클라우드 비용 최적화 전략

- 현행 당사에서 운영하는 PaaS (Openshift v4.6.48) 시스템의 테스트계는 구축단계에서 임시 개발/테스트계로 최대한 활용하며, 클라우드 사용량의 최적화 방안을 확인하고 안정적인 이행 방안 제시

      - 클라우드 비용 최적화는 성능이나 기능을 손상시키지 않고 클라우드 컴퓨팅 비용을 최소화 하는 데에 목적이 있음

      - Public Cloud환경에서 최적의 사용량 추정을 위한 테스트 수행 방안

예) Single 구성, Ramp-Up 테스트, LB/Auto-Scaling 테스트

      - 구축/테스트 시점별 클라우드 자원의 규격 변화 제시

예) 통합/시스템테스트 진입 전 최소 자원 사용 계획 
      (보안, 네트워크 서비스 포함)

      - On-premise PaaS에서 Cloud PaaS로 Configuration, Data의 원활한 이전 수단 제시

      - 사용량 모니터링, 리소스 관리도구, RI 전환, 다중화 구성, MSP 전략/제언을 고려

      - 現. Openshift 테스트계 규격 및 사용량

| Node | Spec |  |  | CPU |  | Mem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU (core) | Memory (GB) | Disk (GB) | Avg | Max | Avg | Max |
| bastion | 2 | 16 | 1,200 | 8.9 | 88.7 | 26.8 | 31.4 |
| infra01 | 4 | 16 | 250 | 11.3 | 23.8 | 19.2 | 19.4 |
| infra02 | 4 | 16 | 250 | 9.1 | 26.1 | 17.9 | 18.1 |
| infra03 | 4 | 16 | 250 | 3.9 | 5.3 | 13.9 | 14.1 |
| master01 | 8 | 21 | 250 | 11.5 | 14.5 | 27 | 27.1 |
| master02 | 8 | 21 | 250 | 10.4 | 11.2 | 26.2 | 26.3 |
| master03 | 8 | 21 | 250 | 7.4 | 9.7 | 27.3 | 27.5 |
| router01 | 4 | 16 | 250 | 3.5 | 4.8 | 9.7 | 9.8 |
| router02 | 4 | 16 | 250 | 2.4 | 4.1 | 10.1 | 10.2 |
| worker01 | 10 | 36 | 250 | 10.4 | 46.5 | 30.4 | 41.6 |
| worker02 | 10 | 36 | 250 | 14.6 | 37.6 | 24.3 | 37.2 |
| worker03 | 10 | 36 | 250 | 10.1 | 35.9 | 27.6 | 38.7 |
| worker04 | 10 | 36 | 250 | 16.4 | 53.1 | 32.6 | 48.1 |

  - 프로젝트 수행 요구사항

- 프로젝트 수행 전략

- 시스템 개발 전략과 수행 로드맵 제시

- 개발 표준 및 개발 가이드 제공방안 제시

- 개발 시 발생 가능한 문제점에 대한 대응방안 제시

- 주사업자 구축 방법론에 기반한 프로젝트 수행 방안

- 국내외 보험사 및 금융권 구축 사례에 기반한 최적의 개발 방법론 제시

      - 영역 별로 별도 방법론을 사용할 경우 각 방법론에 대한 설명 포함

- 본 사업의 착수부터 종료까지 전반적 수행 절차를 단계 별 목표, 세부 절차, 주요 영역, 기법 및 산출물을 포함

- 단계 별 상세 수행방안

- 프로젝트 수행 단계 별 주요 활동 및 역할 상세 제시

- 스프린트(Sprint) 적용을 통한 유연하고 효율적인 개발 프로세스와 관리 방법론 제시

- 당사(현업 및 IT 담당자), 수행사(주사업자 및 협력사), PMO 등 이해관계자 별 주요 활동 및 역할 포함

- 업무 영역별 수행 방안

- 본 Pre-Requirement Documentation ‘3-2’에 제시된 프로젝트 업무 영역 별 프로젝트 수행 시점 및 순차 오픈 방안 제시

- 보상 (A&H Claim)

      - 프로세스 구현 난이도 및 상호의존성(Dependency)를 고려하여 중요한 영역부터 우선 개발

      - 최대 3개월 단위로 기능 개발, Quality Gate 및 단위 테스트까지 수행 방안 제시 (예: 사고접수, 배상, 추산, 지급 등)

- CM (Cyber Marketing)

      - CM은 선 오픈 대상으로 최대 1.5개월 단위 아웃풋 이미지를 생성할 수 있는 개발 방법론 제시

      - 보상 영역 개발 일정과 연계된 대응개발(사고접수 등) 방안 제시

- 업무지원 솔루션

      - ECM, Image, AI-OCR, CMS 등의 업무 지원 솔루션은 최적의 착수 시점과 개발 기간을 제시

- 개발 단계 수행 방안

- 기술 및 기능 요건과 비즈니스 요구사항을 효과적으로 개발할 수 있는 방안 제시

      - 개발 절차 및 프로그램 표준화 방안

      - 개발 진척 모니터링 및 관리 방안

      - 개발 생산성과 품질 확보 방안

      - 개발자/운영자 환경의 편리성 확보 방안

- 단위테스트 수행 방안 제시

      - 단위 테스트 방안/방법론, 평가 기준 등 추진전략 제시

      - 설계서에 정의된 기능 별 테스트 방법 및 내용에 대한 수행 계획 제시

      - 단위 테스트 일정 계획 및 수행 조직 제시

      - 단위 테스트 환경 구성 방안(별도의 단위 테스트 환경을 구성하는 경우) 제시

- 개발 단계 진행 시 당사Biz/IT 담당자 역할 및 주사업자 지원 방안 제시

      - 개발 산출물 검토 및 확인(단위테스트) 시 당사 담당자 역할 제시

      - 당사 담당자의 단위테스트 지원을 위한 주사업자 지원 방안 및 인력 투입 계획 제시

- 테스트 단계 수행 방안

- 테스트 수행 전략 및 마스터 플랜 제시

      - 시스템이 요구사항에 맞게 개발되었는지 검증하기 위한 테스트 계획 제시

      - 시스템 구축 전반에 걸친 테스트 마스터플랜 수립 방안 및 테스트 시기 제시

      - 테스트 유형 상세 정의 및 유형별 수행 R&R을 명확히 제시

      - 효율적인 테스트 수행을 위한 테스트 유형별 테스트용 데이터 제공 방안 제시 (고객정보 암호화 포함)

      - 출력물 값 검증 포함 대상 업무 처리 절차 전체에 대한 값 검증 방안 제시

- 테스트 단계 진행 시 당사 Biz/IT 담당자 역할 제시

      - 테스트 시나리오/케이스 작성, 시스템 별 테스트(테스트용 데이터 생성, 대량 값 검증 자동화 등) 진행 시 당사 담당자 역할 제시

      - 당사 담당자 테스트 수행 지원을 위한 주사업자 지원 방안 및 인력 투입 계획 제시

- 통합테스트 수행 방안 제시

      - 통합 테스트 목적 및 범위 정의

      - 단위 테스트 결과 활용 및 연계 방안 제시

      - 통합 테스트 방안/방법론, 일정계획서 제시

      - 통합 테스트 환경 구성 방안 제시

- 사용자 인수테스트 방안 제시

      - 사용자 인수 테스트 목적 및 범위 정의

      - 사용자 인수 테스트 방안/방법론, 일정계획서 제시

      - 사용자 인수 테스트 환경 구성 방안 제시

- 시스템 테스트 방안 제시

      - 시스템 테스트 전략 및 유형 제시

      - 아키텍처 구간 별(사용자, 미들웨어, DB 등 구간) 성능 확보 방안 제시

      - 시스템 별로 요구되는 성능을 확보하기 위한 테스트 방법 및 도구 제시

      - 가용성 테스트 방법, 테스트 일정 계획서, 결과 측정, 테스트 환경 구성 방안 제시

      - 성능 테스트를 위한 아키텍처 및 상세 수행 방안 제시

      - 성능 테스트 일정 계획 제시

      - 성능 측정 결과 및 개선 방안 제시

      - 백업 및 복구 테스트 방안 제시

- 보안 취약점 점검 방안 제시

      - 시스템 보안 기능이 요구사항에 적절한지를 검증하기 위한 각종 보안 진단 테스트 방안, 수행 방법론, 수행 계획 제시

      - 테스트 결과 발견된 보안 취약점에 대한 대응 방안 수립 및 방안 제시

      - 보안 취약점 대응 방안 적용을 통한 보안 개선 실행 점검 계획 제시

- 데이터 및 시스템 이행방안

- 안정적 데이터 이행을 위한 수행 전략 제시

      - 데이터 이행 시간(암호화 대상 포함), 이행 데이터 품질 확보를 위한 데이터 클렌징 전략

      - 매핑 정보 작성 및 매핑 정보 기반의 데이터 이행 방안

      - 데이터 이행 시 수시 데이터 클렌징 수행 방안

      - 데이터 누락 방지를 위한 기술적/관리적 이행 방안

      - 데이터 이행 시 고객정보 등 민감 정보에 대한 보안성 확보 방안
- 데이터 이행 시 발생 가능한 리스크 및 대응 방안 제시

- 데이터 이행 환경 구성 방안 제시

      - 데이터 이행 환경 구성 방안

      - 데이터 이행 프로그램 개발 방법 및 개발 최적화 방안 제시

      - 데이터 이행 프로그램 품질 확보 방안 제시

- 데이터 이행 리허설 계획 제시

- 데이터 이행 통합 테스트 방안 제시

      - 수행 절차 및 수행 내역

      - 통합 테스트 차수 별 결과 관리 방안

- 데이터 이행 후 데이터 품질 진단 및 개선 수행 방안 제시

- 데이터 정비 방안 제시

- 데이터 정비 절차 및 데이터 정비 flow 제시

- 데이터 정비 방안 제시

      - 데이터 정비 절차

      - 데이터 정비 대상 항목 분석 방안

- 데이터 클렌징 방안

      - 데이터 품질 진단 기반의 데이터 클렌징 수행 방안

      - 오류 데이터 식별 및 클렌징 방안

      - 현행 데이터 클렌징 지원

- 이행 데이터 검증 방안

- 데이터 검증 절차 및 데이터 검증 flow 제시

- 데이터 이행 추출 검증, 매핑 및 적재 검증, 논리 검증 수행 방안 제시

      - 데이터 검증 유형별/이행 주체별 데이터 검증 방안

- 이행 데이터의 정합성 검증을 위한 방안 제시

      - 데이터 정합성 검증 유형별/이행 주체별 데이터 검증 방안

      - 기타 정합성 검증을 위한 주사업자의 노하우 제시

- 비상계획 방안

- 본 이행 과정에서 발생 가능한 리스크 식별 및 대응 방안 제시

- 본 이행 과정에서의 중대한 장애 및 재난 발생 시 비상복구계획 제시

- 재해복구 훈련 방안 및 계획 제시

- 종합상황실 운영 방안

- Phase1 오픈 시 및 오픈 후 사용자 오류, 장애 대응을 위한 인력 구성 및 수행 방안 제시

- 안정화 지원 방안

- 성공적인 차세대 시스템 오픈 후 안정화 기간 동안 수행내역 및 지원 방안 제시

      - 안정화 시기에 수행해야 할 주요 예상 업무 및 수행 방안 제시

      - 시스템 안정화를 위한 안정화 계획 제시

- 오픈 후 운영지원 방안 제시

      - 비상 상황 발생 시 이에 대한 대응책 제시 (인프라, 솔루션 등 업체 비상연락망, 시스템 별 장애복구 대응 매뉴얼 등)

- 글로벌 커뮤니케이션 지원 방안

- 통번역을 포함한 AXA 그룹과의 프로젝트 수행 현황 및 결과물에 대한 커뮤니케이션 지원 방안 제시

- 프로젝트 공간구성

- 아래 내용을 함께 제언해 주시고, 해당 비용은 제언 금액에 포함

- 단, 네트워크 공사는 AXA에서 제공하는 것을 검토 중이니, 제언 전 반드시 AXA 네트워크 담당자와 협의 요망 (‘5.4 문의사항’에 기재 된 담당자 확인)

- * 사무실 임차 (인력투입계획에 따라 Peak time Head Count + 
AXA투입인원+ 외부PMO + 외부감리 + 여유좌석, 회의실 등 고려)

- * 사무실 집기 비품

- * PC, 모니터 각 2대 (업무망, 개발망)

- * 인터넷 활용을 위한 인터넷용 PC (2~3대)

- * 네트워크 공사

- * PC에 설치 될 보안 S/W

  - 프로젝트 관리 요구사항

- 조직/인력 운영 방안

- 기본 요건

- PM 및 업무 PL은 반드시 주사업자 자체인력을 투입해야 하며, 본 사업과 유사한 업무의 PM/PL 경험이 있는 인력으로 구성하여 제언

- PM, PL 등 필수인력은 투입기간 중 반드시 100% 투입률(상주)을 유지해야 함

- 주사업자의 자사 인력 투입 비율은 최소 20%를 유지 할 것

- 프로젝트 수행 단계 별 인력투입계획을 등급 별로 월 단위로 제시 
(PM, PL, 단위 업무 별, 등급 별 인원수, 담당 업무 등 기술)

- 투입인력은 최근 6년 이내 유사 업무 프로젝트 구축 경험이 있는 인력을 우선적으로 투입해야 함

- 투입인력에 대한 평판 조회를 실시할 예정임. 평판 조회 결과에 따라 당사는 주사업자에 인력 교체를 요구할 수 있으며, 주사업자는 이에 응해야 함

- 투입인력에 대한 적정성은 주요 제언평가 대상임

- 주사업자가 제시한 투입 인력 중 PM, PL을 대상으로 인터뷰 수행할 수 있으며, 주사업자는 이에 응해야 함

- 주사업자의 유사 프로젝트 수행을 위한 인력 이탈 및 교체는 불가

- 주사업자가 제시한 개발인력에 대해 당사가 요구하는 인력으로 교체를 요청할 수 있으며, 주사업자는 이에 응해야 함

- 사업 수행을 위한 조직 구성 방안

- 사업수행 전체 조직도, 사업수행 단계 별 조직 구성

- 프로젝트 관리 및 품질관리 조직을 포함하여 수행 조직 제시

- 어플리케이션, 데이터, 기술(S/W, H/W 등) 아키텍처 조직 제시

- 이행 데이터 매핑, 전환 프로그램 개발, 데이터 이행을 위한 전담 조직 제시

- 이행단계 총괄관리 및 테스트 품질관리를 위한 별도 조직 구성안 제시

- 협의체 구성 및 운영방안 제시

- CSP(Cloud Solution Provider) 업체와 주사업자 간 협업방안 제시

- CSP와 협업을 위한 조직 구성 방안 제시

- CSP와 주사업자의 담당분야를 명시하고 조직, 기술, 인력규모 등 제시

- 당사와 주사업자/CSP 간 책임과 역할에 대하여 명확히 제시

- 책임과 역할을 구분하여 제시하고, 제시하지 않을 경우 주사업자의 R&R로 간주함

- 단계 별 투입인력 계획 및 인력확보 방안

- 투입 인력을 수행단계 및 월 별로 제시하고, 투입인력 확보 방안 제시

- 본 공정 단계에 따라 투입되는 개발 인력 확보 및 유지 방안 제시

- 투입인력의 인적 사항, 근무 년수, 기술등급, 경력, 자격증 등을 개인 별로 작성하되 해당 업무 구축경험이 있는 인력구성 조건을 충족해야 함

- 필요 시 Excel 파일을 활용하여 별도로 제시

- 투입인력 근태관리 방안, 인력 변동 및 교체 시 대처 방안

- 인력 변동 시 인수인계 절차 등 대응 방안 제시

- 투입인력은 당사의 동의 없이 임의로 교체할 수 없으며, 변동사항 발생 시 당사와 반드시 협의해야 함

- 정보보호 관리 방안

- 보안성 심의 관련 제반 사항 지원 및 대응 방안 제시

- 전자금융감독규정 보안성 심의 기준 및 금융보안원 클라우드 이용 가이드 준수

- 개발 단계 별 취약점 분석에 따른 대응 방안 제시

- 보안 위험요소 및 취약점에 대한 대응 방안 제시

- 보안 취약성 점검 계획 및 취약점에 대한 외부 노출 통제 방안 제시

- 정보보호 전문업체를 통해 H/W, S/W, 망 분리 등에 대한 취약점 분석 평가 지원

- 서비스 오픈 전 자체 보안성 심의 결과, 클라우드 이용 보고 관련 보고서 작성 및 제출 지원

- 기타 보안 준수 사항에 대한 방안 제시

- 당사 정보보호 정책 준수

- 당사 정보보안 관련 규정/지침, 보안요구사항에 따라야 하며, 위반 및 누출금지 정보를 유출 등으로 인해 손해 발생 시 유/무형의 민형사상 배상책임을 짐

- 개인정보 보호 및 관리에 관한 사항은 개인정보보호법 및 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치 기준 등 관계 법령을 준수해야 함

- 신용정보 보호 및 관리에 관한 사항은 신용정보보호법 및 신용정보의 기술적, 관리적 보호조치 기준 등 관계 법령을 준수해야 함

- 보안 서약서 제출(PM 및 참여인원 보안서약서, 비밀유지확약서 등)

- 사업 수행 전 참여인원에 대해 법적 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시해야 함

- 사업수행을 통하여 취득한 사항에 대하여 당사의 승인 없이 제3자에게 누설하거나 다른 목적으로 사용할 수 없음

- 사무실 공간에 대한 물리적 보호조치(휴대기기 반출입, 출입 통제 등) 준수

- 사업 참여인력의 PC, 테블릿, USB 등 휴대기기 사용을 금지하되 불가피한 경우 당사 정보보호 부서의 승인 하에 사용

- 사업 수행 중 보안사고가 발생할 경우 즉시 보고해야 함

- 사업수행 과정에서 수집된 각종 자료와 산출물을 사업 완료 시에 당사에 제출해야 하며, 복사본 등 기타 불필요한 자료는 삭제 및 폐기해야 함

- 품질보증 방안

- 품질보증 계획 및 절차

- 개발업무의 품질보증을 위한 목표 및 전략 제시

- 품질목표 달성을 위한 품질관리 조직, 방법, 절차, 내용 등을 명확히 제시

- 단계 별 품질 목표, 측정지표, 단계 진입/진출 기준 지표 제시

- 단계 별 품질 목표 및 지표 미달 시 대응 방안 제시

- 단계 별 산출물 관리 방안

- 단계 착수 전 품질관리 활동 상세 기술 (ex: 산출물 작성 표준 및 가이드, 명명규칙 제공, 템플릿 작성 가이드 등)

- 단계 종료 전 품질관리활동 상세 기술 (ex: 산출물 검토 및 승인 절차, 역할, 품질 지표 관리 방법 등)

- 단계 별 품질 목표 및 지표 미달 시 대응 방안 제시

- 어플리케이션 품질관리 방안

- 기능 및 비기능 요구사항에 대한 추적관리

- 어플리케이션 유형 별(등록/변경/조회, 보험료 계산 등) 성능 보장 방안 제시

- 어플리케이션 보안 코딩 기준 및 적용 방안 제시

- 개발 단계의 산출물(프로그램, 화면, 공통모듈 등) 품질확보 및 관리방안 제시

- 개발 환경 및 F/W, 프로그램 작성, I/F 등 개발표준 준수여부 관리방안 제시

- 프로그램 형상관리 방법, 절차, 적용 시기 등 변경관리 방안 제시

- 어플리케이션 소스 품질 관리 방안 제시

- 데이터 정합성 관리 방안

- 데이터 값 검증, 정합성 확보 방안 제시

- 데이터 값 검증 대상에 따른 차별화된 검증 방법 제시

- 교육훈련 방안

- 본 사업의 성공적인 구축과 효율적인 운영을 위한 대상자 별 (관리자, 개발자, 사용자 등) 교육 방안 제시

- 개발자에 대한 패키지, 레퍼런스 모델, 프레임워크, 개발 툴(Tool) 등 본 사업을 위해 필요한 교육을 구체적으로 제시 
(교육내용, 일정, 교육방법, 장소 등)

- 시스템 기능 검증, 테스트 등을 위한 사용자 교육 방안 제시 (현업 사용자 매뉴얼, IT운영자 매뉴얼 제작 등)

- 본사 차원의 수행가능 커리큘럼(ex. 클라우드, 오픈소스, CI/CD 등) 및 제공가능 유/무상 교육 제시

- 기술이전 방안

- 사업완료 후 원활한 운영을 위한 기술이전

- 차세대 시스템의 활용, 운영 및 유지관리를 고려한 체계적인 기술이전 방안 제시

- 현업이 사용하는 솔루션의 경우 사용자 대상 솔루션 사용 방법에 대한 기술이전과 매뉴얼 등을 제공하여 오픈 이후 즉시 활용 가능하도록 지원

- 차세대 시스템 운영 및 유지관리를 위한 기술이전 방안 제시

- 분야 별 운영 담당자가 제반 운영이 가능하도록 부문 별 핵심사항 및 사업추진 과정에서 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용 기술 등을 체계적으로 이전하고 운영 담당자가 이를 확인해야 함

- 기술이전이 완벽히 되었음은, 안정화 단계에서 병행운영을 통해 최종 확인되어야 함

- 유지보수 방안

- 사업 완료 후 시스템 운영을 위한 유지보수 지원 방안

- 납품 품목 전체에 대해 무상 유지보수 기간 중 정기점검, 기술지원(점검 포함), 장애지원을 성실히 수행하고, 결과를 서면으로 제출해야 함

- 무상 유지보수기간 중 동일 품목에 대해 월 2회 이상 동일 장애가 발생할 경우 필요 시 동급 이상의 신품으로 교체해야 함

- 검수 완료일로부터 무상유지보수를 지원해야 함 
(단, 무상 유지보수 종료일은 종료 월의 말일로 함)

- S/W : 1년 이상 무상 유지보수 포함

- 무상 유지보수 기간 중 발생하는 제품 업그레이드는 모두 무상 지원함

- 모든 기술 지원 서비스는 365일 24시간 지원해야 함

- 제언하는 모든 소프트웨어에 대한 유상 유지보수와 무상 유지보수의 구분을 명확하고 상세하게 제시하고 유지보수 계획, 범위, 기간, 방법, 지원 조직, 지원 절차 및 안정화 방안 등을 세부적으로 기술하여 제시

- 시스템 개발 후 안정화 단계까지의 유지보수 인력(상주) 및 기간 제시

- 주사업자가 제공하는 무상 유지보수기간 중 당사가 최적의 상태에서 H/W, S/W를 사용할 수 있도록 다음의 보수정비 서비스를 제공하거나 원공급사로 하여금 그와 같은 서비스를 제공하도록 해야 함

- 소프트웨어의 오류 또는 하자보수

- 소프트웨어 중 제조사가 라이선스 유지보수(Major Upgrade)를 요구하는 경우 관련 유지보수 제공 (ex: Premier Support, Renewal, Subscription 등)

- 제조사가 유무상 유지보수를 위해 지정하는 필수적이고 기본적인 유지보수

- 소프트웨어 Dump 분석, 제조사 인력방문지원, 신규 패치 생성 등

- 환경 변화에 따른 시스템 변경 최적화 작업을 지원

- 기타 하드웨어, 소프트웨어 운용상 당사가 요청한 질의사항에 대한 지원

- S/W의 경우 추가구매 및 업그레이드 정책을 반드시 답변서 상에 명시해야 함

- 무상 유지보수 기간 내 납품된 제품의 추가 구입 시 공급 단가와 동일 혹은 이하 금액에 구매 가능해야 함 (해당 물품 단종 시 동급 이상으로 납품)

- S/W의 경우 추가 구매 및 업그레이드 정책을 반드시 답변서 상에 명시해야 함

- 프로젝트 관리도구 활용 방안

- 프로젝트 관리 도구

- 본 사업에 활용할 주사업자가 보유한 프로젝트 관리 Tool 제시

- 프로젝트 관리 방안

- 제시된 프로젝트 관리 Tool을 활용한 분석, 설계, 개발, 테스트 등 전체 프로젝트 수행 단계 별, 업무 영역 별 진척 등 프로젝트 관리 방안 제시

- 일정관리 방안

- 전체 마일스톤(Milestone) 및 개발 단계 별 활동 계획

- 단계 별 기간 설정 및 우선 순위 제시

- 사업 수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간 산정

- 전체일정표, 단계 별 개발 일정표, 일정 별 인력 운영 계획

- 사업 추진 일정을 고려한 전체 일정, 단계 별 개발 일정, 일정 별 인력 계획 등 제시

- 오픈 후 안정화 기간 동안 미비 사항 보완을 위한 인력 운영 방안

- 인력, 기간, 내용, 방법, 비용 등을 구체적으로 제시

- 변경관리 방안

- 구축 진행 중 구축 범위의 변경(구축 업무 범위 추가 혹은 제외 등) 발생 시 변경 내용에 대한 관리 방안 제시

- 구축 범위의 변경으로 인한 프로젝트 수행 일정 변경 사유 발생 시 일정 변경 내용에 대한 관리 방안 제시

- 인력관리 방안

- 본 사업 착수 시, 제언한 투입 인력은 당사의 동의 없이 사업자 임의로 변경 불가

- 사업 진행 중 특별한 사유가 없는 한 인력 교체는 원칙적으로 불가하나, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 사전에 당사의 승인을 받아야 하며, 동급 이상의 대체 인력을 투입하여 2주 이상의 업무 인수인계 기간을 가져야 함

- 인력교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시해야 함

- 변화관리 방안

- 차세대 시스템 Phase1 기간 동안 수행할 변화관리 방안 제시

- 당사의 본사, 영업조직 등 일선 사용자에 대한 변화관리 방안 제시

- 당사의 IT 개발, IT 운영 인력에 대한 기술 관련 교육 지원 방안 제시

- 기타 프로젝트 전 기간에 걸쳐 수행될 이벤트, 홍보 등에 대한 지원 방안 제시

- PMO 협업 방안

- 사업 리스크 최소화 및 성공적 시스템 오픈을 위해 PMO 조직을 별도 운영하고자 하며, 차세대 구축 Phase1완료 시점까지 프로젝트 전 과정에 걸친 관리 활동 수행 예정

- 주사업자의 프로젝트 관리 조직과 PMO 조직과의 효과적인 협업을 위한 세부 방안 제시

- 프로젝트 검수 방안

- 각 단계 및 최종 공식 산출물 검수를 위한 절차 및 방안을 제시

- Task 및 일정을 프로젝트 수행계획에 포함
(ex: 동료 검토, 산출물 Inspection, PL 검토, PM 검토, 고객 검토 등)

- 비상 시 대응계획

- 시스템 구축 시 예상되는 비상상황에 신속하게 대응하기 위한 방안 제시

제언 일반사항

  - 일반사항

- 본 문서를 수신한 주사업자는 본 문서가 AXA손해보험 소유의 기밀사항임을 인지하고, 본 문서에 설명되는 정보와 요건들을 제3자에게 공개하지 않음을 반드시 보증할 것

- 공정하고 객관적인 업체선정절차 진행을 위하여 답변서 작성, 제출 및 평가기간 동안 AXA손해보험 임직원 중 ‘5.4 문의사항’에 기술 된 담당자 이외의 인원과 접촉하는 것을 엄격히 금함. 이를 위반한 접촉이 있을 경우 해당 사업자는 제언 자격 박탈을 포함하여 발생할 수 있는 모든 불이익을 감수하여야 하며 이에 이의를 제기할 수 없음

  - 주의사항

- 제출기한까지 답변서를 제출하지 않을 시 본 사업에 대한 의사가 없는 것으로 간주함

- 제출 된 일체의 자료는 반환 불가 함

- 본 제언과 관련 된 일체의 비용은 주사업자에서 부담 함

- 견적서는 입찰서류와 함께 접수하고, 반드시 밀봉하여 접합 부분에는 대표이사 직인으로 날인하여야 함

- 견적서 작성 시 부문별로 소계 및 합계 금액을 기재하고, 모든 금액은 부가가치세(VAT) 포함금액으로 표시해야 함

- 본 제언과 관련하여 조견표를 필히 첨부하여 제언하여야 함

- ‘추후’ , ‘추정’, ‘고려’, ‘예정’ 등 사회 통념상 모호한 의미의 표현은 답변서 검토 시 불가능 한 것으로 간주 함

  - 답변서 목차 및 작성방법

    - 답변서 목차

- 답변서 구성 및 목차는 다음 답변서 목차를 준수하되 필요 시 추가 가능

| 대목차 | 중목차 | 작성방법 |
| --- | --- | --- |
| # Ⅰ. 제언개요 | # 1. 제언 목적 및 배경 | # - 본 사업의 제언 배경 및 사업추진 목적 제시 |
|  | # 2. 제언 범위 | # - 당사가 제시한 목표 아키텍처 구성도 및 발주 구분을 기반으로 주사업자가 수행하게 될 대상 업무 범위를 제시 |
|  | # 3. 추진 전략 및 방향성 | # - 당사의 이해를 기반으로 본 프로젝트의 성공 요소 및 이를 달성하기 위한 주사업자의 차별화 된 추진 # 전략 제시 |
|  | # 4. 제언의 특장점 | # - 주사업자 관점의 제언의 특징 및 차별점 제시 # - 주사업자 선정의 당위성 관점에서 장점 및 역량을 # 제시 |
| # Ⅱ. 주사업자 소개 | # 1. 일반현황 및 연혁 | # - 일반현황을 제시: 연혁, 조직, 보유인원, 주요사업분야 등 |
|  | # 2. 조직체계 및 인력 현황 | # - 주사업자의 인력 보유 현황 및 제언분야 주요 인력 보유 현황 기술 # - 현재 가용인력 현황 및 프로젝트 수행 조직도 기술 # - 보험사 구축 및 운영/유지관리 관련 인력 보유 현황 기술 (입사년차 포함 기술) # - 협력사 참여 시 주사업자와 협력사를 구분하여 기술 # . 협력사의 회사 개요, 연혁, 조직, 경영 실태, 사업 분야, 사업수행 실적 등에 대해 업체 별로 기술 # . 협력사 활용 방안(역할, 개발 범위)에 대해 명확하게 기술 # * 주사업자가 협력사를 활용하는 경우 반드시 답변서 상 기재 필요 |
|  | # 3. 재무상태 | # - 경영실태를 제시: 최근 3년간 재무현황, 매출액 등 # - 기업신용평가등급 확인서 # - 협력사 참여 시 협력사 재무상태도 함께 기술 |
|  | # 4. 주요 사업 실적 | # - 최근 5년간 보험, 금융권 유사 프로젝트 구축 사례 및 주요 시사점 기술 # * 보험 수행실적 중심으로 프로젝트명, 참여인원, 수행기간, 금액, 개발사항 등 # * 주사업자로 참여한 사업인지 또는 협력사로 참여한 사업인지 구분 # - 최근 년도 순으로 기재하고, 구축 중인 내용은 별도 표시 |
|  | # 5. 보유 자산 및 적용방안 | # - 주사업자 보유 또는 활용가능한 자산 (Knowledge Asset : Best Practice 및 Reference Model, 사례 등)을 구체적으로 제시 |
| # Ⅲ. 프로젝트 수행 방안 | # 1. 프로젝트 추진 방안 | # 1) 프로젝트 추진 전략 # . 주사업자의 프로젝트 추진방법론, 경험, 사례 # 등을 토대로 효과적이고 리스크를 최소화 할 수 # 있는 방안 제시 # 2) 프로젝트 수행 방법론 # . 시스템 및 인프라 구축을 위한 방법론 기술 # . 적용 방법론의 특징 및 장점, 적용 방안 기술 # . 당사 차세대 프로젝트의 특징을 고려한 # 실현가능한 수행방법론 제시 # 3) 단계별 수행 방안 # . 프로젝트 수행 단계 별 상세 수행 절차 및 # 산출물 제시 (주요 산출물 예시 및 연관관계를 # 반드시 명시) # 4) 개발방법론 및 개발 품질 확보 방안 # 5) 개발 프레임워크 및 개발생산성 확보 방안 # 6) 프로젝트 추진 조직 # . 프로젝트 조직도 및 인력 구성 방안 기술 # . 투입 인력 상세 내용(투입 일정, 투입 단계, 수행 역할 등) 기술 # . 최적 인력 확보 및 투입 방안 # * 투입인력 프로파일은 별첨으로 제출 (PM, PL, 설계자 등 대상) # * 당사 요청 시 주사업자는 투입인력 경력 확인이 가능한 서류를 제출해야 함 # 7) 추진 일정 및 산출물 # . 전체 마일스톤, 단계별 상세 일정 계획 # . 산출물 리스트 및 제공 방안 기술 # 8) 차세대 목표 시스템 정의 # . 목표 어플리케이션 구성도 # . 목표 데이터 구성도 # . 목표 하드웨어/네트워크 구성도 # . 목표 소프트웨어 구성도 # 9) 테스트 수행방안 (단위, 통합, 인수, 성능 테스트 등) 등 # 10) 데이터 클렌징/이행 및 시스템 이행 방안 |
|  | # 2. 상세 수행 방안 | # - 「3-1. 프로젝트 추진방안」에서 추가적으로 필요한 업무별 세부 구축방안 # 1) 공통 부문 # * ‘3.1 공통 요구사항’ 내용을 참고하여 상세하게 기술 # 2) 업무 기능 부문 # * ‘3.2 업무 기능 요구사항’ 내용을 참고하여 상세하게 기술 # 3) IT 인프라 부문: IT 아키텍처 구성방안 # . 인프라 공통 # . 어플리케이션 아키텍처 # . 데이터 아키텍처 # . 기술 아키텍처 # . 보안 아키텍처 # . 개발/테스트 환경 구성방안 # . 운영 환경 구성방안 등 # * ‘3.3 시스템 요구사항’ 내용을 참고하여 상세하게 기술 # 4) 3.4 프로젝트 수행 요구사항 내용을 참고하여 상세하게 기술 |
| # Ⅳ. 프로젝트 관리 방안 | # 1. 프로젝트 관리 방안 | # - 추진 과제 및 구축 범위에 따른 적합한 관리 방법 제시 # - 단계별 관리 방안 및 Activity, Task, 산출물 등 상세히 제시 # - 프로젝트 진척 현황에 대한 업무협의 및 보고 체계를 정립하여 제시하여야 하며, 각종 보고 계획을 상세히 제시 # - PMO협업 방안 및 구축감리 수행 지원 방안 제시 |
|  | # 2. 프로젝트 관리 방법론 | # - 프로젝트 관리 요소(일정관리, 범위관리, 품질보증 , 인력 및 협력업체 관리, 이슈/위험관리, 의사소통관리, 형상관리, 변화관리) 에 대한 방안 제시 # - 검증 된 프로젝트 관리 도구 및 활용방안 제시 # - 본 프로젝트에 최적화 된 품질관리 전략 및 # 품질보증 계획 제시 - 산출물 작성 계획 및 원칙, 주요 산출물 목록, # 일정, 검수 방안 제시 # - 제시 가능한 프로젝트 관리도구 및 활용 방안 # - 구체적인 테스트, 이행 전략 제시 # - IT/Business/End User 대상 제공 가능한 교육 종류 및 방법 제시 # - 인수인계 절차 및 방법 제시 # - 1단계 시스템 안정화 방안 및 유지보수 기간, 지원 방법에 대해 명시 # * ‘3.5 프로젝트 관리 요구사항’ 내용을 참고하여 상세하게 기술 |
| # Ⅴ. 기타사항 | # 1. 추가 주사업자항 | # - 상기 Pre-Requirement Documentation에 제시된 항목 이외에 주사업자가 추가적으로 제언하고자 하는 제언내용 기술 (주사업자의 특화된 서비스 기능 및 기술 등) |
|  | # 2. 당사협조/사전준비 사항 | # - 기타 차세대 시스템 구축과 관련하여 당사가 사전에 준비해야 할 사항 기술 |

    - 답변서 작성방법

- 답변서는 A4지 양식으로 작성하며, 제시된 답변서 작성 요령 및 목차에 따라 작성해야 함 (조견표 첨부 필수)

- 답변서는 MS-PowerPoint로 작성하여 제출

● 작성 규격은 A4를 기본으로 하며, 부득이한 경우(구성도 등) A3 등을

사용할 수 있음

● 문서 내용은 기술 방향은 가로(횡) 방향을 기본으로 함

● 글꼴은 ‘맑은 고딕’을 기본으로 함 (영문은 ’Arial’ 또는 ‘Source Sans Pro’ 사용 가능)

- 답변서 매수의 제한은 없으나 본 사업 관련 이외의 불필요한 내용의 서술은 지양

- 답변서는 한글과 영문 답변서 모두 제출 (영문답변서 범위는 5.1.라 참조)

- 사용된 영문 약어에 대해서는 별도 주석표기 및 설명을 제공해야 함

- 답변서의 내용은 명확한 용어를 사용해야 하며, “할 수도 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주함

- 제언 내용은 금융당국의 규제 요건 및 Pre-Requirement Documentation의 내용과 부합되어야 하며 당사 사용자 요구사항에 대하여 제시할 수 없거나 상반되는 경우에는 사유를 명시해야 함

- Pre-Requirement Documentation에 요구하는 내용에 해당사항이 없으면 ‘해당사항 없음’을 명시해야 함

- 제언의 타당성을 수긍할 수 있도록 가급적 계량화, 계수화 된 자료를 명기

- 답변서 작성 시 이용된 각종 자료 및 문헌과 기술 자료 등은 근거 자료의 출처를 명기해야 함

- 요약본은 핵심 내용만 축약하여 작성(100페이지 이하 권장)

- 답변서에 투입인력의 프로파일 등 개인정보가 담긴 서면을 첨부하는 경우, 제언업체는 각 투입인력들로부터 받은 개인정보 수집 이용 동의 및 제3자 제공동의서를 함께 제출하여야 함 (필수구비서류)

- Pre-Requirement Documentation를 포함하여 제언 관련된 모든 정보는 당사의 사전 승인 없이 일부의 유출도 금함

- 제언요청과 관련하여 제시한 모든 정보는 답변서를 작성하는 이외의 목적으로 이용 불가함

- 기타사항

    - 제언방법

- 개별업체가 전체 제언요청 내용(컨설팅 및 시스템 구축)을 수행할 능력이 있는 경우 단독 제언이 가능하며, 또한 전체 사업을 관리할 총괄 책임업체를 지정한 컨소시엄을 구성하여 제언할 수 있음

- 제언업체는 후속사업(Phase Ⅱ ~ Ⅲ)이 이루어질 수 있도록 각 과업 요건에 대한 수행 및 방안을 마련하여 제언

    - 일반사항

- 제언요청과 관련하여 제출된 답변서 및 관련 자료는 반환하지 않음

- 제출된 답변서의 내용은 당사의 요청 및 동의 없이 변경, 수정, 삭제 등이 불가함

- 제출된 답변서의 추가 제언을 요청할 수 있으며, 추가 제언은 기한 내 접수로 간주

- 명시된 답변서 내용에 해석상의 이견이 있을 시 상호 협의하여 조정할 수 있으나 이해가 상충하는 경우 당사의 유권해석이 우선함

- 추가자료 요청 시 제언업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익은 제언업체의 책임임

- Pre-Requirement Documentation에 대한 답변서 작성에 소요되는 제반 비용은 주사업자의 부담임

- 당사는 답변서에 중대한 오류가 있거나 허위로 작성되었다고 판단되는 경우, 제언을 거절할 수 있음

    - 답변서 작성 유의사항

- 당사가 요구한 기재 항목 누락 시 제언 기술 평가에 불이익을 받을 수 있음

- 시스템 구축 시의 제언 가격은 제부문의 가격이 포함되어야 하고, 제언 조건 이상의 조건 또는 성능으로 제언에 참여 시 당사의 추가적인 비용부담 요소가 없음을 보장하여야 함

- Pre-Requirement Documentation에 누락되었을 지라도 목표 시스템 구성 시 필수적인 장비는 추가로 제언하여 목표 시스템의 구성에 별도의 비용발생이 없도록 하며, 이를 소홀히 하여 별도 비용 발생 시 모든 비용은 제언업체에서 부담하여야 함

- 당사는 주사업자가 제출한 답변서에 대하여 심의를 시행하고, 필요한 경우 Reference Site 또는 실적업체 방문을 요청할 수 있음

- 제언 솔루션은 금융권 시스템에 최근 5년내에 적용 실적이 있는 검증된 솔루션을 권고함

- 솔루션 제언시에는 제언 솔루션에 대한 상세한 제품명세/기능 및 제언 근거를 제시하여야 함

- 제언 솔루션에 대해서 설명회 시 또는 우선 협상업체 선정후에 요구 기능에 대해 시연을 요청할 수 있음

- 주사업자가 제언한 각종 솔루션에 대해 당사는 기능/기술 검증을 추가적으로 요청할 수 있으며, 솔루션에 대한 최종 결정권은 당사에 있으므로, 주사업자는 당사에 필요하다고 판단하여 수정, 추가, 보완, 교체 등 요구 시 모두 수용하여야 함

    - 제언 평가 유의사항

- 답변서 제출 후 제언발표에 참여하지 않은 업체는 평가에서 제외함

- 제언 내용에 대한 평가는 당사의 고유 권한으로 평가 결과 세부내용은 공개하지 않으며, 주사업자는 당사의 평가결과에 어떠한 이의도 제기할 수 없음

- 평가와 관련하여 불미스러운 일(경쟁업체 비방, 허위사실 유포, 공정 경쟁 방해 행위 등) 발생 시 금번 평가는 물론 향후 당사 발주 사업 참여 기회를 제한할 수 있음

- 평가기간 동안 평가와 관련된 일체의 문의사항에 대하여 응답하지 않음

- 평가결과는 서면으로 통보하며 미 선정 업체는 통보를 생략할 수 있음

    - 답변서의 효력

- 제출된 답변서의 내용과 협상 시 당사의 요구에 의해 수정/보완/변경된 제언 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 답변서의 내용이 계약서 내용과 상이할 경우 계약서 내용을 우선으로 함

- 답변서의 내용과 Pre-Requirement Documentation의 내용이 상이한 경우는 명시적 서면 합의가 없는 한 Pre-Requirement Documentation의 내용이 우선함

- 당사에 제출하는 제반서류는 상거래 또는 법적으로 공급에 하자가 없어야 함

- 필요 시 주사업자에 대해 추가 제언 또는 자료를 요청할 수 있으며, 해당 내용은 답변서와 동일한 효력을 가짐(기술평가를 위한 제언설명 및 답변자료 포함)

- 국/영문 답변서의 의미가 상이할 경우, 국문 답변서의 내용을 우선하며, 영문본 제출 시 번역상의 오류에 대해서는 당사는 어떠한 책임도 지지 않으며, 이에 대한 책임은 전적으로 주사업자에 있음

- 추진계획의 변경 혹은 기타 이유로 본 답변서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우, 주사업자는 이의를 제기하지 못하며 구상권이 인정되지 않음

- 본 Pre-Requirement Documentation로부터 야기 된 모든 사전협상이나, 이해 및 동의는 예비 단계이므로 AXA손해보험은 이에 대한 계약 및 조달과 관련 한 어떠한 의무도 없으며, 제언에 따라 발생되는 모든 비용은 주사업자가 부담

- 제언가격

- 모든 가격은 List Price, 할인율, 공급가 형태로 작성하고, 반드시 VAT및 기타 제비용 등을 포함한 금액으로 제출 (부가세는 별도 표시)

- 각 제언 사업에 현실성 있는 실제 견적서 제출 요망
(DC를 고려한 높은 가 견적으로 인하여 초기 업체 검토 시 불이익이 될 수 있음)

- 단계별, 업무 영역별, Task별, 등급(특급/고급/중급/초급)별 용역비를 산출하고 투입 M/M, 단계 별 투입 규모 등 산출 근거를 구체적으로 제시

- 패키지 도입을 제언하는 경우, 패키지 가격 및 라이선스 정책, 유지보수 관련 정책 등을 구분하여 구체적으로 제시

- 견적서 상의 대금지급 조건, 납품계획 등을 구체적으로 제시

- 제시한 가격 조건에 대한 유효기간 표시

- 계약업무관리규정에 따라 계약 시 예정 가격의 100분의 1 이상의 보증금(또는 보증보험)을 납부하여야 함을 감안하여 견적 작성

- 금액이 표현되는 제언 가격과 관련된 모든 서류는 대표이사 기명 날인 후 밀봉하여 제출

답변서 제출

  - 답변서 제출

- 제출 기한: 2023년 6월 16일(금) 15시까지 (마감 시간 외 제출 미 인정)

- 제출 방법: 방문 제출 (우편 또는 통신망에 의한 접수 불가)

- 제출 장소: (우) 40322. 서울특별시 용산구 한강대로71길 4, AXA손해보험 11층 
                     회계구매팀

- 제출부수 및 규격

- 답변서 및 답변요약서 (PDF로 전환하지 않은 PPT 원본을 USB로 제출)

- 영문답변서 필요 영역

    - 답변요약서 전체

    - 본 답변서의 하기 영역

* 3-4 프로젝트 수행방안 중 3) IT 인프라부문

* 3-5 프로젝트 관리방안 전체 (관리방법론 및 관리방안)

- 예상가격 (서식 4)

- 사업자등록증 사본 1부 (원본 대조필 및 법인인감 날인)

- 법인등기부등본 1부 (최근 3개월 이내)

- 법인 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 (개인사업자의 경우 대표자 인감증명서)

- 국세 및 지방세완납증명서 각1부

- 사용인감 지참

- 서식 각 1부

      - 서식 1: 일반현황 및 연혁

      - 서식 2: 재무구조 및 최근 3년간 매출액

      - 서식 3: 주요 사업 실적

      - 서식 4: 금액산출 세부 내역

      - 서식 5: 투입인력 이력사항

      - 서식 6: 월별 인력 투입 계획

      - 서식 11: 실적 증명서

      - 서식 14 : 도입 하드웨어 총괄표

      - 서식 15 : 도입 소프트웨어 총괄표

  - 문의사항

- 문의 방법

- 문의는 반드시 E-Mail로 하고, 문의사항에 대한 답변은 전 업체에 통보할 예정임

- 전화 문의 또는 구두로 질의 및 응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못함

- 제언 관련 문의

- (일반) AXA손해보험 IT 김상원 팀장 / sangwon.kim@axa.co.kr

- AXA손해보험 IT 최승은 Expert / seungeun.choi@axa.co.kr

- (아키텍처) AXA손해보험 IT 박상후 Expert / sanghoo.park@axa.co.kr

- (환경구성) AXA손해보험 IT 권일 시니어 / il.kwon@axa.co.kr